Załącznik Nr 1

do Uchwały NR 26/IV/11

Rady Gminy  Gozdowo

z dnia  3 lutego 2011 roku.

RAPORT Z REALIZACJI

PROGRAMU OCHRONY  ŚRODOWISKA

###### DLA GMINY GOZDOWO

W  LATACH  2007 – 2010.

Gozdowo, 2011 r.

SPIS TREŚCI:										   Strona

1.  Wprowadzenie

1.1 Podstawa prawna

1.2 Cel przygotowania raportu

1.3 Organy, którym zostanie przedłożony raport

1.4 Okres, jaki obejmuje raport

1.5 Zakres raportu

1.6 Materiały źródłowe

2. Stan realizacji działań w latach 2007-2010 ujętych w gminnym Programie ochrony środowiska dla Gminy Gozdowo.

2.1 Ogólne założenia Programu ochrony środowiska

2.2 Jakość wód i stosunki wodne

2.3 Powietrze

2.4 Hałas i wibracje										            2.5 Promieniowanie elektromagnetyczne

2.6 Poważne awarie i zagrożenia naturalne

2.7 Ochrona przyrody i krajobrazu

2.8 Gleby

2.9 Ochrona zasobów kopalin i powierzchni terenu

2.10 Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii

## 2.10.1 Racjonalizacja użytkowania wody do celów konsumpcyjnych

## 2.10.2 Zmniejszenie zużycia energii

## 2.10.3 Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

2.11 Edukacja ekologiczna

3. Ocena sposobu i źródeł finansowania zaplanowanych zadań i przedsięwzięć w latach 2007 – 2010 ujętych w gminnym Programie ochrony środowiska dla Gminy Gozdowo.

4. Ocena systemu monitoringu

5. Podsumowanie i wnioski

Spis tabel:

Tabela  1.Realizacja celów z zakresu „Jakość wód i stosunki wodne” w latach 2007-2010.

Tabela  2.Realizacja celów z zakresu „Powietrze” w latach 2007-2010.

Tabela  3.Realizacja celów z zakresu „Hałas i wibracje” w latach 2007 – 2010.

Tabela  4.Realizacja celów z zakresu „Promieniowanie elektromagnetyczne” w latach 2007 – 2010.

Tabela  5.Realizacja celów z zakresu „Poważne awarie i zagrożenia naturalne” w latach 2007 – 2010.

Tabela  6.Realizacja celów z zakresu „Ochrona przyrody i krajobrazu”. w latach 2007-2010.

Tabela  7.Realizacja celów z zakresu „Gleby” w latach 2007-2010.

Tabela  8.Realizacja celów z zakresu „Zasoby kopalin” w latach 2007-2010.

Tabela  9.Realizacja celów z zakresu „Racjonalizacja użytkowania wody do celów produkcyjnych i     konsumpcyjnych” w latach 2007-2010.

Tabela 10.Realizacja celów z zakresu „Zmniejszenie zużycia energii” w latach 2007-2010.

Tabela 11.Realizacja celów z zakresu „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych” w latach 2007-2010.

Tabela 12.Realizacja celów z zakresu „Edukacja ekologiczna” w latach 2007-2010.

Tabela 13.Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadań-podsumowanie.

Tabela 14.Wskaźniki efektywności wdrażania programu w latach 2007-2010.

#### 1.  Wprowadzenie

1.1. Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) w celu realizacji polityki ekologicznej państwa wszystkie szczeble administracji samorządowej mają obowiązek opracowania programów ochrony środowiska. Wykonując ten obowiązek Gmina Gozdowo opracowała dokument pn.: „Program ochrony środowiska dla Gminy Gozdowo”. Według art. 18 ust. 2 cyt. ustawy, z wykonania programu organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raport, który przedstawia się radzie gminy.

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowią m.in. następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze  zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.).

- Ustawa z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.).

1.2. Cel przygotowania raportu

Celem niniejszego opracowania jest ocena efektów realizacji zadań ujętych na lata 2007-2010 w gminnym Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Gozdowo. Raport ponadto ma za zadanie ukazać zmiany stanu środowiska na obszarze Gminy Gozdowo.

1.3. Organy, którym zostanie przedłożony raport

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) organ wykonawczy gminy sporządza raport z wykonania gminnego programu ochrony środowiska i przedstawia go radzie gminy.

1.4. Okres, jaki obejmuje raport

Raport obejmuje okres sprawozdawczy czterech lat kalendarzowych od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku.

1.5. Zakres raportu

Zakres informacji zawartych w Raporcie odpowiada treści przyjętego Uchwałą Rady Gminy w Gozdowie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Gozdowo”. Przedstawia on postępy w realizacji każdego z zadań zapisanych w programie i obrazuje stan środowiska na terenie Gminy Gozdowo – stan na dzień 31 grudnia 2010 roku w odniesieniu do niżej wymienionych aspektów:

1. Stan realizacji działań w latach 2007-2010 ujętych w gminnym Programie ochrony środowiska dla Gminy Gozdowo - stan na dzień 31 grudnia 2010 roku, w zakresie:

a) Jakość wód i stosunki wodne

b) Powietrze atmosferyczne

c) Hałas i wibracje

d) Promieniowanie elektromagnetyczne

e) Poważne awarie i zagrożenia naturalne

f) Ochrona przyrody i krajobrazu

g) Gleby

h) Ochrona zasobów kopalin

i) Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii

j) Edukacja ekologiczna

2. Ocena sposobu i źródeł finansowania zaplanowanych zadań i przedsięwzięć w latach 2007– 2010 ujętych w gminnym „Programie ochrony środowiska dla Gminy Gozdowo”.

3. Ocena systemu monitoringu w tym wartości wskaźników pozwalających na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w programie ochrony środowiska, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Porównanie uzyskanego obrazu stanu środowiska ze stanem środowiska opisanym w gminnym programie ochrony środowiska, pozwoli określić, w jakim stopniu udało się zrealizować przedsięwzięcia przyjęte w przedmiotowym programie w okresie od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Dla jednolitego i czytelnego zobrazowania stanu realizacji zadań programowych wykorzystano, określone w programie, wskaźniki zrównoważonego rozwoju Gminy Gozdowo, pozwalające na sukcesywne monitorowanie efektów, postępu oraz tendencji w toku realizacji Programu. Raport kończą kierunki działań, jakie należy podjąć, aby cel strategiczny „Osiągnięcie trwałego rozwoju Gminy Gozdowo i zwiększenie jej atrakcyjności poprzez poprawę stanu środowiska przyrodniczego i rozwoju infrastruktury”,  został w optymalnym stopniu zrealizowany.

1.6. Materiały źródłowe

- Programie ochrony środowiska dla Gminy Gozdowo

- Program ochrony środowiska dla powiatu sierpeckiego

- Program ochrony środowiska gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego

- Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

- Roczniki statystyczne

- Realizacja budżetu Gminy Gozdowo

- Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2007 i 2009 roku.

2. Stan realizacji działań w latach 2007-2010 ujętych w gminnym Programie ochrony środowiska dla Gminy Gozdowo.

2.1 Ogólne założenia Programu Ochrony Środowiska

Naczelną zasadą przyjętą w Programie Ochrony Środowiska Gminy Gozdowo jest zasada zrównoważonego rozwoju w celu umożliwienia lepszego zagospodarowania istniejącego potencjału gminy (zasobów środowiska, surowców naturalnych, infrastruktury, jak i ludzi oraz wiedzy).

Cele i działania proponowane w programie ochrony środowiska winny służyć do tworzenia warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa, które polegać będą w pierwszej kolejności na niepogarszaniu stanu środowiska przyrodniczego na danym terenie, a następnie na jego poprawie. Realizacja wytyczonych celów w programie winna powodować zrównoważony rozwój gospodarczy, polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego na terenie gminy

Nadrzędny cel Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gozdowo sformułowany został następująco:

„Osiągnięcie trwałego rozwoju Gminy Gozdowo i zwiększenie jej atrakcyjności poprzez poprawę stanu środowiska przyrodniczego i rozwoju infrastruktury.”

Realizacja celu nadrzędnego następuje poprzez poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochronę dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowania zasobów przyrody, zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii oraz realizację zadań o charakterze systemowym.

Kierując się podanymi powyżej kryteriami, wyznaczone zostały następujące priorytetowe zadania ekologiczne dla Gminy Gozdowo z zakresu ochrony środowiska, co do których zostały podjęte działania zmierzające do poprawy aktualnego stanu środowiska:

W zakresie poprawy jakości środowiska:

- Ochrona jakości wód powierzchniowych i podziemnych,

- Uporządkowanie gospodarki odpadami,

- Poprawa jakości powietrza atmosferycznego i ochrona przed hałasem komunikacyjnym,

- Ochrona ludności przed oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego,

- Zapobieganie poważnym awariom i zagrożeniom naturalnym środowiska oraz eliminacja i minimalizacja ich skutków w razie ich wystąpienia.

W zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody:

- Ochrona i rozwój walorów przyrodniczych,

- Ochrona obszarów i obiektów przyrodniczo cennych

W zakresie zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii:

- Oszczędne gospodarowanie zasobami wody,

- Rozpoznanie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W zakresie zadań systemowych:

- Rozwój edukacji ekologicznej,

- Wprowadzanie zarządzania środowiskowego.

2.2 Jakość wód i stosunki wodne

Cel strategiczny:

# Ochrona jakości i ilości wód oraz racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych

Tabela 1. Realizacja celów z zakresu „Jakość wód i stosunki wodne” w latach 2007-2010.

| Lp. | Cele średnioterminowe do roku 2015 | Cele krótkoterminowe do roku 2011 | Kierunek działań | Podjęte działania | Rok realizacji | Poniesione koszty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dążenie do relatywnego zmniejszenia zużycia wody w gospodarstwach domowych, przemyśle i rolnictwie | Dążenie do ograniczania wodochłonności sektora komunalnego (gospodarstwa domowe i podmioty publiczne) oraz produkcyjno - usługowego | 1. Optymalizacja zużycia wody do celów socjalno-bytowych i produkcyjnych (stymulacja do zmniejszania jej zużycia) | Wymiana wodomierzy. | 2009-2010 | 40 000zł |
|  |  |  | 2. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy w zakresie ograniczania zużycia wody, poprzez edukację i informowanie. | Warsztaty w szkołach oraz zebrania sołeckie prowadzone na terenie Gminy. Udział Gminy w projekcie organizowanym przez RCEE w Płocku w latach 2009-2010. pt.: „Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie" w trakcie którego odbywały się seminaria i warsztaty organizowane m.in. w Urzędzie Gminy. | Zadanie ciągłe. 2009-2010 | 0 0 |
| 2 | Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Gozdowo w zakresie dostarczenia im odpowiedniej ilości i jakości wody pitnej | Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem ze źródeł punktowych, liniowych i obszarowych | 1. Ewidencja i eliminacja nieszczelnych zbiorników gromadzenia ścieków (szamb), kontrola zagospodarowania ścieków bytowo – gospodarczych na terenach nieskanalizowanych. Wzmożenie działań kontrolnych i egzekucyjnych | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rempin i Rękawczyn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Bonisław, Zbójno i Lelice. Dofinansowanie przez gminę na budowę przez osoby indywidualne przydomowych oczyszczalni ścieków. | 2006-2011 2010-2011 2008-2009 | 469 166,00zł 3 401 507,67 zł 36 000,00 zł |
|  |  |  | 2. Zabezpieczenie lub likwidacja nieczynnych ujęć wody | - | - | - |
|  |  |  | 3. Wprowadzenie do likwidacji śliskości dróg w okresie jesienno – zimowym środków o najmniejszej szkodliwości dla wód (jak najmniejsza zawartość soli) | Stosowanie minimalnej ilości soli w piasku używanym do likwidacji śliskości na drogach w trakcie zimy. | 2007-2010 | Brak danych |
|  |  |  | 4. Zapewnienie ochrony naturalnych zbiorników retencyjnych, takich jak tereny podmokłe, cieki wodne, zbiorniki wód powierzchniowych poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego | Przystąpienie do zmiany oraz opracowywanie dla nowych terenów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. | 2010-2012 | 119 194,00 zł |
| 3 | Przeciwdziałanie zanieczyszczaniu wód powierzchniowych i podziemnych ze źródeł komunalnych | Poprawa jakości wód powierzchniowych | 1. Współpraca ponadlokalna w celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych | - | - | - |
|  |  |  | 2. Ograniczenie, a docelowo likwidacja zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych | - | - | - |
|  |  |  | 3. Inwentaryzacja źródeł zanieczyszczeń dopływających do wód powierzchniowych na terenie całej zlewni – współpraca z powiatem i sąsiednimi gminami | - | - | - |
|  |  |  | 4. Wdrażanie koncepcji kanalizacji sanitarnej - budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rempin i Rękawczyn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Bonisław, Zbójno i Lelice | 2006-2011 2010-2011 | Koszt podany w pkt.2, kolumna 7. Koszt podany w pkt.2, kolumna 7. |
| 4 | Rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej ochrony środowiska, szczególnie w zakresie budowy sieci wodociągowej i systemu odprowadzania ścieków | Rozwój i poprawa gospodarki wodno – ściekowej | 1. Rozbudowa i modernizacja ujęć wody | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Lelicach | 2008-2009 | 1 976 843,89 zł |
|  |  |  | 2. Modernizacja wyeksploatowanej i budowa nowej sieci wodociągowej z uwzględnieniem obecnych i przyszłych odbiorców wody | - | - | - |
|  |  |  | 3. Optymalizacja wykorzystania obecnych ujęć wody i stacji uzdatniania wody | Spinka wodociągowa łącząca SUW Lelice SUW Gozdowo | 2008 | 52 627,05zł |
|  |  |  | 4. Rozwój i modernizacja gospodarki ściekowej gminy wraz z budową nowych odcinków kanalizacji sanitarnej zbiorczej | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rempin i Rękawczyn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Bonisław, Zbójno i Lelice | 2006-2011 2010-2011 | Koszt podany w pkt.2, kolumna 7. Koszt podany w pkt.2, kolumna 7. |
|  |  |  | 5. Wspieranie budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach o zabudowie ekstensywnej lub poza zasięgiem projektowanej sieci kanalizacyjnej | Dofinansowanie z GFOŚ do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków: | 2008-2009 | Koszt podany w pkt.2, kolumna 7. |
|  |  |  | 6. Budowa systemu zbierania i unieszkodliwiania ścieków opadowych | - | - | - |

  - Powietrze

Cel strategiczny:

# Dążenie do poprawy jakości powietrza atmosferycznego

Tabela 2. Realizacja celów z zakresu „Powietrze” w latach 2007-2010

| Lp. | Cele średnioterminowe do roku 2015 | Cele krótkoterminowe do roku 2011 | Kierunek działań | Podjęte działania | Rok realizacji | Poniesione koszty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dążenie do ograniczania wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych | 1. Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej, zwłaszcza w obszarach gęstej zabudowy mieszkalnej (zadania ujęte także w programie działań dla sektora: Hałas) | Przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi w miejscowości Bonisław (Kolonia I), 750 mb Przebudowa drogi w miejscowości Bonisław (Łysakowo), 985 mb Przebudowa ul. Konopnickiej w Gozdowie, 440 mb i Przebudowa ul. Słowackiego w Gozdowie, 218,5 mb Przebudowa drogi relacji Kurówko-Brudnice, 470 mb Przebudowa drogi w miejscowości Kozice Smorzewo, 1 683 mb. Przebudowa drogi w miejscowości Wilkowo, 818,47 mb Przebudowa ulicy Polnej, Spółdzielczej, Kwiatowej i Słonecznej w Lelicach Przebudowa drogi w miejscowości Zakrzewko, 908,75 mb. Przebudowa drogi w miejscowości Rycharcice Gnaty – I etap. Przebudowa drogi w miejscowości Rycharcice Gnaty II etap, 1 269 mb. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stradzewo. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzięgielewo, 1 147 mb Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisice Folwark, 329 mb Przebudowa drogi gminnej we wsi Rogienice. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgrzynowo. | 2007 2008 2009 2010 | 120 772,72 zł 153 491,22 zł 149 811,93 zł 106 814,79 zł 354 794,04 zł 177 021,14 zł 102 755,42 zł 200 943,04 zł 314 118,17 zł 243 237,87 zł 69 266,59 zł 202 378,77 zł 64 895,60 zł 275 818,19 zł 144 684,70 zł |
|  |  | 2. Rozwój i wspieranie transportu zbiorowego w celu zwiększenia jego udziału w całkowitych przewozach pasażerskich. | Porozumienie z Komunikacją Miejską w Płocku na uruchomienie linii podmiejskich Nr 6 i Nr 1. | 2007-2010 | 636 389,00zł |
|  |  | 3. Promowanie proekologicznych zachowań właścicieli samochodów (np. Dzień bez samochodu, korzystanie ze środków transportu publicznego, korzystanie kilku osób z jednego pojazdu) | Promowanie proekologicznych zachowań właścicieli samochodów w trakcie zebrań sołeckich a także na warsztatach w szkołach. | 2007-2010 | 0 |
|  |  | 4. Tworzenie pasów zieleni izolacyjnej w sąsiedztwie głównych szlaków komunikacyjnych | Posadzony las wzdłuż torów kolejowych w Gozdowie. | 2006-2007 | Brak danych |
|  |  | 5. Utrzymywanie czystości nawierzchni dróg, szczególnie w okresach suchych | - | - | - |
|  |  | 6. Budowa ścieżek rowerowych, stanowiących alternatywę do transportu samochodowego | - | - | - |
| 2 | Dążenie do ograniczania emisji ze źródeł komunalnych, szczególnie niskiej emisji | 1. Zwiększenie udziału ekologicznych nośników ciepła i odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym gminy, poprzez pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii | - | - | - |
|  |  | 2. Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza i przedstawienie szkodliwego oddziaływania zanieczyszczeń pyłowych i gazowych dla zdrowia i kosztów społeczno-ekonomicznych spowodowanych zanieczyszczeniem atmosfery | Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza w trakcie zebrań sołeckich a także na warsztatach w szkołach. Udział Gminy w projekcie organizowanym przez RCEE w Płocku w 2009-2010r. pt.: „Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie" w trakcie którego odbywały się seminaria i warsztaty organizowane m.in. w Urzędzie Gminy . | 2007-2010 2009-2010 | 0 0 |
|  |  | 3. Prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz minimalizacji zużycia energii oraz zmniejszenia strat ciepła m.in. poprzez termoizolację budynków mieszkalnych i publicznych, montowanie regulatorów ciepła, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, itp. | - | - | - |
|  |  | 4. Przechodzenie na paliwo ekologiczne, np. gazowe w indywidualnych systemach grzewczych (paleniska domowe, małe kotłownie) | Zamiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w gospodarstwach indywidualnych. | Zadanie ciągłe. | Brak danych |
|  |  | 5. Zorganizowanie punktu informacji lub wydanie ulotek informacyjnych, gdzie zainteresowani mogliby uzyskać informacje, jakie należy spełnić warunki, aby uzyskać dofinansowanie lub kredyt na preferencyjnych warunkach np. z WFOŚiGW, Banku Ochrony Środowiska SA lub Banku Gospodarstwa Krajowego - na termorenowację budynków i modernizację kotłowni i palenisk domowych | - | - | - |
|  |  | Rozwój gazyfikacji gminy | Podłączenie nowych budynków indywidualnych właścicieli do sieci gazowej. | Zadanie ciągłe. | Brak danych |

  - Hałas i wibracje

Cel strategiczny:

Zmniejszenie uciążliwości akustycznej

Tabela 3. Realizacja celów  z zakresu „Hałas i wibracje” w latach 2007 – 2010.

| Lp. | Cele średnioterminowe do roku 2015 | Cele krótkoterminowe do roku 2011 | Kierunek działań | Podjęte działania | Rok realizacji | Poniesione koszty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Niedopuszczenie do pogorszenia klimatu akustycznego na obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna | Prowadzenie polityki przestrzennej pozwalającej na zróżnicowanie lokalizacji obiektów w zależności od jego uciążliwości hałasowej | 1. Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów odnośnie standardów akustycznych dla poszczególnych terenów | Przystąpienie do zmiany oraz opracowywanie dla nowych terenów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. | 2010-2012 | Koszt podany w Tabeli nr1. pkt.2, kolumna 7. |
|  |  |  | 2. Właściwe kształtowanie linii zabudowy i brył powstających budynków w celu zminimalizowania wpływu hałasu drogowego | - | - | - |
| 2 | Ograniczanie poziomu hałasu na terenach, gdzie jego natężenie odczuwalne jest jako uciążliwe lub przekracza dopuszczalne normy, szczególnie na terenach gęstej zabudowy mieszkalnej | Ograniczenie narażenia ludności gminy na ponadnormatywny hałas | 1.Modernizacja nawierzchni dróg | - | - | - |
|  |  |  | 2. Zwiększenie ilości izolacyjnych pasów zieleni w miejscach narażonych na ponadnormatywny hałas | - | - | - |
|  |  |  | 3. Stosowanie dźwiękochłonnych elewacji budynków | Wymiana okien z tradycyjnych na PCV i drewniane w Szkole Podstawowej w Ostrowach. | 2008 | 30 000,00 zł |
|  |  |  | 4. Wymiana stolarki okiennej na okna o podwyższonym wskaźniku izolacyjności akustycznej właściwej (Rw>30dB) w budynkach narażonych na ponadnormatywny hałas | - | - | - |
|  |  |  | 5. Zintensyfikowanie działań ograniczających negatywny wpływ hałasu na mieszkańców poprzez: - poprawienie organizacji ruchu ułatwiającą płynność jazdy - właściwą organizację robót budowlanych - budowę nowych odcinków dróg i obwodnic - budowę ścieżek rowerowych | - | - | - |
|  |  |  | 6. Reagowanie na skargi mieszkańców gminy na ponadnormatywny hałas | - | - | - |

2.5 Promieniowanie elektromagnetyczne

Cel strategiczny:

# Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Tabela 4. Realizacja celów z zakresu „Promieniowanie elektromagnetyczne” w latach 2007 – 2010.

| Lp. | Cele średnioterminowe do roku 2015 | Cele krótkoterminowe do roku 2011 | Kierunek działań | Podjęte działania | Rok realizacji | Poniesione koszty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ochrona przed oddziaływaniem promieniowania | Kontrola poziomów promieniowania jonizującego i niejonizującego na terenie gminy | 1. Inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego na terenie gminy wraz ze stworzeniem bazy danych, w której umieszczane będą wyniki inwentaryzacji | - | - | - |
|  |  |  | 2. Egzekwowanie przez organy administracji pomiarów pól elektromagnetycznych, do których inwestorzy są zobowiązani na mocy ustawy POŚ po uruchomieniu urządzeń | - | - | - |
|  |  | Utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach | 1. Preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji nowych źródeł promieniowania elektromagnetycznego | - | - | - |
|  |  |  | 2. Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego aspektów związanych z zagrożeniem promieniowaniem elektromagnetycznym | - | - | - |
|  |  |  | 3. Restrykcyjne przestrzeganie przepisów prawa w zakresie rozwiązań technicznych i lokalizacji obiektów emitujących promieniowanie elektromagnetyczne szczególnie na obszarach zabudowań mieszkalnych oraz na terenach, na których znajdują się żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, itp. (wartość składowej elektrycznej elektromagnetycznego promieniowania nie może przekroczyć 1kV/m, natomiast poziom składowej magnetycznej – 80 A/m) | - | - | - |
|  |  |  | 4. Prowadzenie edukacji ogółu społeczeństwa dotyczącej sposobów minimalizacji zagrożeń wynikających z promieniowania elektromagnetycznego | - | - | - |

2.6 Poważne awarie i zagrożenia naturalne

Cel strategiczny:

# Zapobieganie poważnym awariom i zagrożeniom naturalnym oraz eliminacja i minimalizacja skutków w razie ich wystąpienia

Tabela 5. Realizacja celów  z zakresu „Poważne awarie i zagrożenia naturalne” w latach 2007 – 2010.

| Lp. | Cele średnioterminowe do roku 2015 | Cele krótkoterminowe do roku 2011 | Kierunek działań | Podjęte działania | Rok realizacji | Poniesione koszty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minimalizacja ryzyka wystąpienia zagrożeń naturalnych lub katastrof | Zapobieganie zagrożeniom naturalnym i katastrofom | 1. Utrzymywanie w gotowości sprawnego systemu zapobiegawczo – interwencyjno – ratunkowego na wypadek wystąpienia klęski żywiołowej lub katastrofy | Zakup samochodu pożarniczego typu GAZELA. | 2008 | 200 000, 00zł |
|  |  |  | 2. Wyznaczenie optymalnych (najbezpieczniejszych) tras dla przewozu substancji niebezpiecznych | - | - | - |
|  |  |  | 3. Uwzględnienie zasad bezpieczeństwa transportu substancji niebezpiecznych w projektach organizacji ruchu na drogach gminy | - | - | - |
|  |  |  | 4. Utrzymanie we właściwym stanie technicznym dróg, którymi przemieszczają się transporty substancji niebezpiecznych | - | - | - |
|  |  |  | 5. Odmulanie i renowacja koryt rzek i kanałów melioracyjnych | - | - | - |
| 2 | Ochrona ludności gminy przed skutkami b klęsk żywiołowych i katastrof | Minimalizacja skutków sytuacji awaryjnych | 1. Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wymogów ochrony przeciwpowodziowej | - | - | - |
|  |  |  | 2. Modernizacja i doposażenie w sprzęt ratownictwa ekologicznego OSP | - | - | - |
|  |  | Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zasad postępowania i zapobiegania w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof | 1. Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców gminy o możliwości zapobiegania i postępowania w razie wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof | Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców gminy o możliwości zapobiegania i postępowania w razie wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof na zebraniach wiejskich a także w trakcie warsztatów prowadzonych w szkołach. | Zadanie ciągłe | 0 |

2.7 Ochrona przyrody i krajobrazu

Cel strategiczny:

# Ochrona i rozwój walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy

Tabela 6. Realizacja celów  z zakresu „Ochrona przyrody i krajobrazu” w latach 2007-2010.

| Lp. | Cele średnioterminowe do roku 2015 | Cele krótkoterminowe do roku 2011 | Kierunek działań | Podjęte działania | Rok realizacji | Poniesione koszty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wzmocnienie istniejącego systemu przyrodniczego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej i możliwości rekreacji | Rozwój systemu zieleni osiedlowej, zapewnienie właściwej struktury i jakości terenów zieleni | 1. Aktualizacja ewidencji gruntów rolnych i nieużytków pod kątem możliwości ich zalesienia lub przeznaczenia na tereny rekreacyjne | - | - | - |
|  |  |  | 2. Zwiększanie terenów zieleni w gminie poprzez: - ustalanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i warunkach zabudowy terenów minimalnego wskaźnika powierzchni terenów zieleni w stosunku do powierzchni zabudowy wyższego, niż minimum określone przepisami szczegółowymi - zagospodarowanie zielenią terenów niewykorzystanych w obrębie istniejącej zabudowy | Dokonano nasadzenia lasu o powierzchni 1,22ha w m. Gozdowo. Nasadzenie lasu o powierzchni 1,14 ha w m. Kurówko. | 2005-2008 2008-2009 | 5 000,00 zł 3 000,00 zł |
|  |  |  | 3. Wprowadzanie stref zieleni izolacyjnej wokół obiektów uciążliwych środowiskowo i krajobrazowo | - | - | - |
| 2 | Ochrona obszarów i obiektów chronionych oraz przyrodniczo cennych | Poprawa stanu terenów zielonych poprzez użytkowanie zasobów leśnych i zieleni miejskiej w sposób zgodny z zasadami ochrony przyrody, bioróżnorodności i krajobrazu | 1. Ochrona terenów chronionych i przyrodniczo cennych przed niewłaściwym zainwestowaniem | - | - | - |
|  |  |  | 2. Konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic | - | - | - |
|  |  |  | 3. Budowa przejść dla zwierząt pod trasami komunikacyjnymi i przepławek dla zwierząt wodnych | - | - | - |
|  |  |  | 4. Konserwacja i rewaloryzacja zieleni na terenach gminy | - | - | - |
|  |  |  | 5. Zwiększenie lesistości gminy | Dokonano nasadzenia lasu o powierzchni 1,22ha w Gozdowie. Nasadzenie lasu o powierzchni 1,14 ha w m. Kurówko. | 2005-2008 2008-2009 | Koszt podany w tabeli nr 6. pkt.1, kolumna 7. |
| 3 | Podniesienie świadomości ekologicznej społeczności gminy odnośnie ochrony przyrody i zasobów przyrodniczych | 1. Rozwój szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących przyrodniczo. Promocja proekologicznych form turystyki i wypoczynku. Rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenach o walorach przyrodniczo – krajobrazowych i kulturowych. Promocja walorów przyrodniczych gminy. | - | - | - |
|  |  | 2. Aktualizacja inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gminy | - | - | - |
|  |  | 3. Prowadzenie ciągłej edukacji ekologicznej na temat form ochrony przyrody | Prowadzenie ciągłej edukacji ekologicznej na temat form ochrony przyrody w trakcie zebrań wiejskich oraz w szkołach. Udział Gminy w projekcie organizowanym przez RCEE w Płocku w 2009-2010r. pt.: „Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie" w trakcie którego odbywały się seminaria i warsztaty organizowane m.in. w Urzędzie Gminy. | Zadanie ciągłe. 2009-2010 | 0 0 |

2.8 Gleby

Cel strategiczny:

# Racjonalne wykorzystanie gleb i gruntów wraz z ich ochroną i rekultywacją

Tabela 7. Realizacja celów z zakresu „Gleby” w latach 2007-2010.

| Lp. | Cele średnioterminowe do roku 2015 | Cele krótkoterminowe do roku 2011 | Kierunek działań | Podjęte działania | Rok realizacji | Poniesione koszty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zmniejszenie degradacji fizycznej gleb oraz gruntów | Uaktualnianie informacji o jakości oraz o zanieczyszczeniu gleb i gruntów | 1. Rekultywacja gleb i gruntów zdegradowanych, przeznaczanie gleb zdegradowanych do zalesiania lub rekreacji | - | - | - |
|  |  | Przywracanie gleb i gruntów do wymaganych standardów | 2. Realizacja powiatowego programu ochrony gleb i realizacja rekultywacji terenów zdegradowanych, po jego opracowaniu |  |  |  |
| 2 | Zagospodarowanie gleb w sposób adekwatny do ich klasy bonitacyjnej i zanieczyszczenia |  |  |  |
| 3 | Wzrost świadomości społeczeństwa, głównie osób uprawiających ziemię, w zakresie zasad jej ochrony | Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony gleb | 1. Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców dotyczących stanu zanieczyszczenia gleb i ich prawidłowego wykorzystania | Udział Gminy w projekcie organizowanym przez RCEE w Płocku w 2009-2010r. pt.: „Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie" w trakcie którego odbywały się seminaria i warsztaty organizowane m.in. w Urzędzie Gminy. | 2009-2010 | 0 |

2.9 Ochrona zasobów kopalin i powierzchni terenu

Cel strategiczny

Efektywne wykorzystywanie eksploatowanych złóż, ochrona zasobów złóż nieeksploatowanych oraz rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.

Tabela 8. Realizacja celów z zakresu „Zasoby kopalin” w latach 2007-2010.

| Lp. | Cele średnioterminowe do roku 2015 | Cele krótkoterminowe do roku 2011 | Podjęte działania | Rok realizacji | Poniesione koszty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko przy eksploatacji kopalin. | 1. Prowadzenie eksploatacji złóż zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym. | - | - | - |
|  |  | 2. Ochrona złóż nie eksploatowanych poprzez uwzględnienie ich w planach zagospodarowania przestrzennego | - | - | - |
|  |  | 3. Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin, szczególnie na terenach rolniczych o wysokiej bonitacji gleb i terenów leśnych | - | - | - |
|  |  | 4. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i niedopuszczanie do ich dalszej degradacji (np. w postaci niekontrolowanego składowania odpadów) | Tereny poeksploatacyjne poddawane są rekultywacji zgodnie z kierunkiem określanym w decyzji Starosty Sierpeckiego. Koszty rekultywacji ponosi przedsiębiorca prowadzący wydobycie surowca. | - | - |

2.10 Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii

2.10.1 Racjonalizacja użytkowania wody do celów produkcyjnych i konsumpcyjnych

Cel strategiczny:

# Zmniejszenie zużycia wody w sektorze komunalnym

Tabela 9. Realizacja celów z zakresu „Racjonalizacja użytkowania wody do celów produkcyjnych i konsumpcyjnych” w latach 2007-2010.

| Lp. | Cele krótkoterminowe do roku 2011 | Podjęte działania | Rok realizacji | Poniesione koszty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zmniejszenie strat wody w systemach przesyłowych. | Stały monitoring. | Zadanie ciągłe | 0 |
| 2 | Wspieranie działań mających na celu zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwach domowych (modernizacja urządzeń, instalacja liczników wody). |  |  |  |
| 3 | Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych, zarówno dla mieszkańców gminy, jak i osób przyjezdnych w zakresie konieczności i możliwości oszczędzania wody | Działalność edukacyjna –informowanie mieszkańców na zebraniach wiejskich o sposobach oszczędzania zużycia wody ora zajęcia w szkołach. Udział Gminy w projekcie organizowanym przez RCEE w Płocku w 2009-2010r. pt.: „Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie" w trakcie którego odbywały się seminaria i warsztaty organizowane m.in. w Urzędzie Gminy. | Zadanie ciągłe 2009-2010 | 0 0 |
| 4 | Wprowadzenie wskaźników wodochłonności produkcji do Programu ochrony środowiska, po ich ogłoszeniu. | - | - | - |

2.10.2 Zmniejszenie zużycia energii

Cel strategiczny:

Dążenie do relatywnego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej

Tabela 10. Realizacja celów  z zakresu „Zmniejszenie zużycia energii” w latach 2007-2010.

| Lp. | Cele krótkoterminowe do roku 2011 | Podjęte działania | Rok realizacji | Poniesione koszty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Relatywne zmniejszenie zużycia energii poprzez wprowadzanie energooszczędnych technologii i urządzeń w gospodarce komunalnej. | Wymiana lamp oświetlenia ulicznego. | 2007-2010 | 70 000zł. |
| 2 | Zmniejszenie strat energii, zwłaszcza cieplnej, w obiektach mieszkalnych i usługowych poprzez poprawę parametrów energetycznych budynków, szczególnie nowobudowanych (termomodernizacja). | Wymiana elewacji i dachu w budynku szkoły Podstawowej oraz Domu Nauczyciela w Gozdowie Termomodernizacja i wykonanie elewacji w budynku Domu Nauczyciela w Gozdowie | 2007 2008 | 217 206,88zł 28 987,20zł |
| 3 | Racjonalizacja zużycia i oszczędzanie energii przez społeczeństwo gminy. | - | - | - |
| 4 | Zwiększenie świadomości społeczeństwa gminy na temat możliwości i metod ograniczania zużycia energii. | Zwiększenie świadomości społeczeństwa gminy na temat możliwości i metod ograniczania zużycia energii na zebraniach wiejskich oraz na warsztatach szkołach. Udział Gminy w projekcie organizowanym przez RCEE w Płocku w 2009-2010r. pt.: „Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie" w trakcie którego odbywały się seminaria i warsztaty organizowane m.in. w Urzędzie Gminy. | Zadanie ciągłe 2009-2010 | 0 0 |

2.10.3 Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Cel strategiczny:

# Zwiększenie wykorzystania energii z regionalnych źródeł odnawialnych

##### Tabela 11. Realizacja celów  z zakresu „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych” w latach 2007-2010.

| Lp. | Cele średnioterminowe do roku 2015 i cele krótkoterminowe do roku 2011 | Podjęte działania | Rok realizacji | Poniesione koszty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozpoznanie możliwości szerszego zastosowania oraz wprowadzenia metod wykorzystania energii odnawialnej na terenie gminy. | Badanie możliwości powstania ferm wiatrowych na terenie gminy. | 2010 | Brak danych |
| 2 | Działalność edukacyjno – informacyjna z zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i energii niekonwencjonalnej, w tym rozwiązań technologicznych, administracyjnych i finansowych. | Informowanie mieszkańców na zebraniach wiejskich. Udział Gminy w projekcie organizowanym przez RCEE w Płocku w 2009-2010r. pt.: „Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie" w trakcie którego odbywały się seminaria i warsztaty organizowane m.in. w Urzędzie Gminy. | Zadanie ciągłe. 2009-2010 | 0 0 |

2.11 Edukacja ekologiczna

Priorytetem w zakresie edukacji ekologicznej jest wykształcenie świadomości ekologicznej u przeważającej części społeczeństwa gminy Gozdowo i przekonanie ludzi o konieczności myślenia i działania według zasad ekorozwoju. Jest to cel dalekosiężny, pewnie wykraczający poza horyzont 2015 roku, do którego można się zbliżać poprzez stopniowe podnoszenie świadomości ekologicznej coraz większej liczby ludzi na coraz wyższy poziom. Cel ten osiągnie się przez intensyfikację aktualnych działań w zakresie edukacji ekologicznej, eliminowanie działań mało efektywnych i poszerzenie sposobów edukowania o nowe formy, sprawdzone w warunkach krajowych.

Cel strategiczny:

Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa gminy, kształtowanie postaw proekologicznych jej mieszkańców oraz poczucia odpowiedzialności za jakość środowiska

Tabela 12. Realizacja zadań z zakresu „Edukacja ekologiczna” w latach 2007-2010.

| Lp. | Cele średnioterminowe do roku 2015 | Podjęte działania | Rok realizacji | Poniesione koszty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dorosłej społeczności gminy. | Udział Gminy w projekcie organizowanym przez RCEE w Płocku w 2009-2010r. pt.: „Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie" w trakcie którego odbywały się seminaria i warsztaty organizowane m.in. w Urzędzie Gminy. | 2009-2010 | 0 |
| 2 | Kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań poszczególnych grup społeczeństwa gminy w odniesieniu do środowiska. | Corocznie przeprowadzana wspólnie ze szkołami akcja Sprzątanie Świata. Organizowanie okresowej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i oświetleniowego. Zorganizowana akcja odbioru od właścicieli zalegających wyrobów zawierających azbest-płyty eternitowe i oddanie na składowisko w Rachocinie na koszt Gminy. | 2007-2010 2010 2010 | 15 000,00zł 1 000,00zł 7 786,41zł |

3. Ocena sposobu i źródeł finansowania zaplanowanych zadań i przedsięwzięć w latach 2007 – 2010 ujętych w gminnym Programie ochrony środowiska dla Gminy Gozdowo.

Ogółem szacunkowy koszt realizacji programu w latach 2007-2010 wynosi 
10 026.512,29zł. Strukturę szacunkowych kosztów realizacji zadań dla poszczególnych sektorów przedstawiono poniżej:

| Sektor | 2007-2010 |
| --- | --- |
| Jakość wód i stosunki wodne | 6 131. 338,61zł |
| Powietrze atmosferyczne | 3 317.193,19zł |
| Hałas | 30.000,00zł |
| Promieniowanie elektromagnetyczne | 0 |
| Poważne awarie i zagrożenia naturalne | 200.000,00zł |
| Przyroda i krajobraz | 8.000,00zł |
| Gleby | 0 |
| Zasoby kopalin | 0 |
| Racjonalizacja zużycia wody | 0 |
| Zmniejszenie zużycia energii | 316.194,08zł |
| Źródła odnawialne | 0 |
| Edukacja ekologiczna | 23.786.41zł |
| Ogółem Szacunkowy koszt [mln zł] | 10 026.512,29zł |

Tabela 13. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadań.

4.Ocena systemu monitoringu

Podstawą monitoringu realizacji programu jest sprawozdawczość oparta na wskaźnikach odzwierciedlających stan środowiska i presję na środowisko. W celu nadzoru nad realizacją opracowanego Programu, przyjęto wskaźniki, które będą pomocne w przedstawianiu stopnia realizacji założonych zadań. Analiza tych wskaźników będzie podstawą do korekty i weryfikacji przedsięwzięć planowanych w Programie ochrony środowiska.

Dobrymi miernikami wyznaczającymi stan środowiska i presji na środowisko są wskaźniki, których podstawowym zadaniem jest zobiektywizowanie oceny realizacji celów.

Według Polityki Ekologicznej Państwa do głównych mierników należy zaliczyć:

- stopień zmniejszenia różnicy (w%) między faktycznym zanieczyszczeniem środowiska (np. depozycją lub koncentracją poszczególnych zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie, glebie), a zanieczyszczeniem dopuszczalnym (lub ładunkiem krytycznym),

- ilość używanej energii, materiałów, wody oraz ilość wytwarzanych odpadów i emitowanych zanieczyszczeń w przeliczeniu na jednostkę dochodu narodowego lub wielkość produkcji (wyrażoną w jednostkach fizycznych lub wartością sprzedaną),

- stosunek uzyskiwanych efektów ekologicznych do ponoszonych nakładów (dla oceny programów i projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska),

Dodatkowo przy ocenie skuteczności realizacji według Polityki ekologicznej państwa dla Programu ochrony środowiska będą stosowane wskaźniki stanu środowiska i presji na środowisko:

- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód lądowych, poprawę jakości wód płynących, stojących i wód podziemnych, a szczególnie głównych zbiorników wód podziemnych, poprawę jakości wody do picia oraz spełnienie przez wszystkie te rodzaje wód wymagań jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej,

- poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (zwłaszcza zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia i zanieczyszczeń wywierających najbardziej niekorzystny wpływ na ekosystemy, a więc przede wszystkim metali ciężkich, trwałych zanieczyszczeń organicznych, substancji zakwaszających, pyłów i lotnych związków organicznych),

- zmniejszenie uciążliwości hałasu, przede wszystkim poziomu hałasu na granicy własności wokół obiektów przemysłowych, hałasu ulicznego oraz hałasu wzdłuż tras komunikacyjnych,

- zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów, rozszerzenie zakresu ich gospodarczego wykorzystania oraz ograniczenie zagrożeń dla środowiska ze strony odpadów niebezpiecznych,

- ograniczenie degradacji gleb, zmniejszenie powierzchni obszarów zdegradowanych na terenach poprzemysłowych, zwiększenie skali przywracania obszarów bezpośrednio lub pośrednio zdegradowanych przez działalność gospodarczą do stanu równowagi ekologicznej i powstrzymanie procesów degradacji zabytków kultury,

- wzrost lesistości, rozszerzenie renaturalizacji obszarów leśnych oraz wzrost zapasu i przyrost masy drzewnej, a także wzrost poziomu różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych i poprawa stanu zdrowotności lasów pod wpływem zanieczyszczeń powietrza, wody lub gleby,

- zahamowanie zaniku gatunków roślin i zwierząt oraz zaniku ich naturalnych siedlisk,

- zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie estetycznego krajobrazu zharmonizowanego z otaczającą przyrodą.

W celu oceny realizacji działań określonych w Programie ochrony środowiska wykorzystywany będzie system państwowego monitoringu prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzką i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, a także instytucje i placówki badawcze zajmujące się zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska. W wyniku przeprowadzonych pomiarów i oceny stanu środowiska dostarczone będą informacje w zakresie: czystości wód powierzchniowych i podziemnych, stanu powietrza atmosferycznego, hałasu i promieniowania elektromagnetycznego, gospodarki odpadami, powstałych awarii oraz przyrody ożywionej.

Tabela 14. Wskaźniki efektywności wdrażania programu w latach 2007-2010.

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | długość sieci wodociągowej w km | km | 168 | 168,2 | 168,6 | 168,9 |
| 2. | połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania | szt. | 1216 | 1262 | 1303 | 1354 |
| 3. | ludność korzystająca z sieci wodociągowej | osoba | 4843 | 5016 | 5134 | 5368 |
| 4. | zużycie wody przez gospodarstwa domowe | dam3/rok | 328470 | 296678 | 263705 | 302291 |
| 5. | Długość czynnej sieci kanalizacyjnej | km | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 6. | Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania | szt. | 391 | 394 | 397 | 402 |
| 7. | Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej | osoba | 1876 | 1895 | 1910 | 1931 |
| 8. | Oczyszczalnie ścieków | szt. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9. | Ścieki oczyszczane odprowadzane | dam3/rok | 40076 | 42016 | 42078 | 64455 |
| 10. | Ścieki oczyszczane | dam3/rok | 40076 | 42016 | 42078 | 64455 |
| 11. | Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie | osoba | 2014 | 2130 | 2204 | 2271 |
| 12. | Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu – BZT5 | kg/rok | 1312 | 1528 | 1243 | 1331 |
| 13. | Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu –azot ogólny | kg/rok | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 14. | Zmieszane odpady komunalne zebrane z gospodarstw domowych | mg/rok | 536,44 | 530,24 | 562,04 | Brak danych |
| 15. | Długość czynnej sieci gazowej | km | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 16. | Czynne połączenia do budynków mieszkalnych | szt. | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 17. | Odbiorcy gazu | gosp.dom. | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 18. | Ludność korzystająca z sieci gazowej | osoba | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 19. | Obszary prawnie chronione | ha | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 |
| 20. | Pomniki przyrody | szt. | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 21. | Lesistość | % | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 22. | Grunty nieleśne przeznaczone do zalesienia | ha | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 23. | Zalesienia | ha | - | 1,22 | - | 1,14 |
| 24. | nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną (bez oświetlenia placów, ulic i dróg) | Razem: 9 956.512,29zł |

5. Podsumowanie i wnioski

Działania w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska prowadzone są na terenie Gminy Gozdowo od wielu lat. Podstawowym celem dla Gminy Gozdowo z zakresu ochrony środowiska jest realizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska.

Naczelną zasadą przyjętą w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Gozdowo jest zasada zrównoważonego rozwoju w celu umożliwienia lepszego zagospodarowania istniejącego potencjału gminy (zasobów środowiska, surowców naturalnych, infrastruktury, jak i ludzi oraz wiedzy).

Cele i działania proponowane w programie ochrony środowiska winny służyć do tworzenia warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa, które polegać będą w pierwszej kolejności na niepogarszaniu stanu środowiska przyrodniczego na danym terenie, a następnie na jego poprawie. Realizacja wytyczonych celów w programie winna powodować zrównoważony rozwój gospodarczy, polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego na terenie gminy.

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska stanowi ocenę postępów w jego realizacji, w oparciu o przyjęte cele i priorytety.

Przeprowadzając analizę ujętych w raporcie wskaźników w poszczególnych grupach elementów środowiska można wnioskować, iż Gmina zmierza we właściwym kierunku, podejmuje szereg działań prowadzących do stworzenie jak najkorzystniejszych warunków życia mieszkańcom gminy na co najlepszym dowodem jest uzyskanie tytułu „Gmina zrównoważonego rozwoju” nadanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej 
w Płocku.