Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 274/XXVIII/13

Rady Gminy  Gozdowo

z dnia  30 grudnia 2013 roku

RAPORT Z REALIZACJI

PROGRAMU OCHRONY  ŚRODOWISKA

###### DLA GMINY GOZDOWO

W  LATACH  2011 – 2012

Gozdowo, 2013 rok

SPIS TREŚCI:										   Strona

1.  Wprowadzenie

1.1 Podstawa prawna

1.2 Cel przygotowania raportu

1.3 Organy, którym zostanie przedłożony raport

1.4 Okres, jaki obejmuje raport

1.5 Zakres raportu

1.6 Materiały źródłowe

2. Stan realizacji działań w latach 2011-2012 ujętych w gminnym Programie ochrony środowiska dla Gminy Gozdowo.

2.1 Ogólne założenia Programu ochrony środowiska

2.2 Jakość wód i stosunki wodne

2.3 Powietrze

2.4 Hałas i wibracje										            2.5 Promieniowanie elektromagnetyczne

2.6 Poważne awarie i zagrożenia naturalne

2.7 Ochrona przyrody i krajobrazu

2.8 Gleby

2.9 Ochrona zasobów kopalin i powierzchni terenu

2.10 Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii

## 2.10.1 Racjonalizacja użytkowania wody do celów konsumpcyjnych

## 2.10.2 Zmniejszenie zużycia energii

## 2.10.3 Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

2.11 Edukacja ekologiczna

3. Ocena sposobu i źródeł finansowania zaplanowanych zadań i przedsięwzięć w latach 2011 – 2012 ujętych w gminnym Programie ochrony środowiska dla Gminy Gozdowo.

4. Ocena systemu monitoringu

5. Podsumowanie i wnioski

Spis tabel:

Tabela  1.Realizacja celów z zakresu „Jakość wód i stosunki wodne” w latach 2011-2012

Tabela  2.Realizacja celów z zakresu „Powietrze” w latach 2011-2012.

Tabela  3.Realizacja celów z zakresu „Hałas i wibracje” w latach 2011-2012.

Tabela  4.Realizacja celów z zakresu „Promieniowanie elektromagnetyczne” w latach 2011-2012

Tabela  5.Realizacja celów z zakresu „Poważne awarie i zagrożenia naturalne” w latach 2011-2012

Tabela  6.Realizacja celów z zakresu „Ochrona przyrody i krajobrazu” w latach 2011-2012

Tabela  7.Realizacja celów z zakresu „Gleby” w latach 2011-2012.

Tabela  8.Realizacja celów z zakresu „Zasoby kopalin” w latach 2011-2012

Tabela  9.Realizacja celów z zakresu „Racjonalizacja użytkowania wody do celów produkcyjnych i     konsumpcyjnych” w latach 2011-2012

Tabela 10.Realizacja celów z zakresu „Zmniejszenie zużycia energii” w latach 2011-2012

Tabela 11.Realizacja celów z zakresu „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych” w latach 2011-2012

Tabela 12.Realizacja celów z zakresu „Edukacja ekologiczna” w latach 2011-2012

Tabela 13.Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadań-podsumowanie.

Tabela 14.Wskaźniki efektywności wdrażania programu w latach 2011-2012

#### 1.  Wprowadzenie

1.1. Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) w celu realizacji polityki ekologicznej państwa wszystkie szczeble administracji samorządowej mają obowiązek opracowania programów ochrony środowiska. Wykonując ten obowiązek Gmina Gozdowo opracowała dokument pn.: „Program ochrony środowiska dla Gminy Gozdowo”. Według art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232), z wykonania programu organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raport, który przedstawia się radzie gminy.

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowią m.in. następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1232).

- Ustawa z dnia 14grudnia 2013 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

- Ustawa z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 642).

1.2. Cel przygotowania raportu

Celem niniejszego opracowania jest ocena efektów realizacji zadań ujętych na lata 2011-2012 w Gminnym Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Gozdowo. Raport ponadto ma za zadanie ukazać zmiany stanu środowiska na obszarze Gminy Gozdowo.

1.3. Organy, którym zostanie przedłożony raport

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) organ wykonawczy gminy sporządza raport z wykonania gminnego programu ochrony środowiska i przedstawia go Radzie Gminy.

1.4. Okres, jaki obejmuje raport

Raport obejmuje okres sprawozdawczy dwóch lat kalendarzowych od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

1.5. Zakres raportu

Zakres informacji zawartych w Raporcie odpowiada treści przyjętego Uchwałą Rady Gminy w Gozdowie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Gozdowo”. Przedstawia on postępy w realizacji każdego z zadań zapisanych w programie i obrazuje stan środowiska na terenie Gminy Gozdowo – stan na dzień 31 grudnia 2012 roku w odniesieniu do niżej wymienionych aspektów:

1. Stan realizacji działań w latach 2011-2012 ujętych w gminnym Programie ochrony środowiska dla Gminy Gozdowo - stan na dzień 31 grudnia 2012 roku, w zakresie:

a) Jakość wód i stosunki wodne

b) Powietrze atmosferyczne

c) Hałas i wibracje

d) Promieniowanie elektromagnetyczne

e) Poważne awarie i zagrożenia naturalne

f) Ochrona przyrody i krajobrazu

g) Gleby

h) Ochrona zasobów kopalin

i) Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii

j) Edukacja ekologiczna

2. Ocena sposobu i źródeł finansowania zaplanowanych zadań i przedsięwzięć w latach 2011– 2012 ujętych w gminnym „Programie ochrony środowiska dla Gminy Gozdowo”.

3. Ocena systemu monitoringu w tym wartości wskaźników pozwalających na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w programie ochrony środowiska, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Porównanie uzyskanego obrazu stanu środowiska ze stanem środowiska opisanym w gminnym programie ochrony środowiska, pozwoli określić, w jakim stopniu udało się zrealizować przedsięwzięcia przyjęte w przedmiotowym programie w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Dla jednolitego i czytelnego zobrazowania stanu realizacji zadań programowych wykorzystano, określone w programie, wskaźniki zrównoważonego rozwoju Gminy Gozdowo, pozwalające na sukcesywne monitorowanie efektów, postępu oraz tendencji w toku realizacji Programu. Raport kończą kierunki działań, jakie należy podjąć, aby cel strategiczny „Osiągnięcie trwałego rozwoju Gminy Gozdowo i zwiększenie jej atrakcyjności poprzez poprawę stanu środowiska przyrodniczego i rozwoju infrastruktury”,  został w optymalnym stopniu zrealizowany.

1.6. Materiały źródłowe

- Program ochrony środowiska dla Gminy Gozdowo

- Program ochrony środowiska dla powiatu sierpeckiego

- Program ochrony środowiska gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego

- Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

- Roczniki statystyczne

- Realizacja budżetu Gminy Gozdowo

2. Stan realizacji działań w latach 2011-2012 ujętych w gminnym Programie ochrony środowiska dla Gminy Gozdowo.

2.1 Ogólne założenia Programu Ochrony Środowiska

Naczelną zasadą przyjętą w Programie Ochrony Środowiska Gminy Gozdowo jest zasada zrównoważonego rozwoju w celu umożliwienia lepszego zagospodarowania istniejącego potencjału gminy (zasobów środowiska, surowców naturalnych, infrastruktury, jak i ludzi oraz wiedzy).

Cele i działania proponowane w programie ochrony środowiska winny służyć do tworzenia warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa, które polegać będą w pierwszej kolejności na niepogarszaniu stanu środowiska przyrodniczego na danym terenie, a następnie na jego poprawie. Realizacja wytyczonych celów w programie winna powodować zrównoważony rozwój gospodarczy, polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego na terenie gminy

Nadrzędny cel Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gozdowo sformułowany został następująco:

„Osiągnięcie trwałego rozwoju Gminy Gozdowo i zwiększenie jej atrakcyjności poprzez poprawę stanu środowiska przyrodniczego i rozwoju infrastruktury.”

Realizacja celu nadrzędnego następuje poprzez poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochronę dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowania zasobów przyrody, zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii oraz realizację zadań o charakterze systemowym.

Kierując się podanymi powyżej kryteriami, wyznaczone zostały następujące priorytetowe zadania ekologiczne dla Gminy Gozdowo z zakresu ochrony środowiska, co do których zostały podjęte działania zmierzające do poprawy aktualnego stanu środowiska:

W zakresie poprawy jakości środowiska:

- Ochrona jakości wód powierzchniowych i podziemnych,

- Uporządkowanie gospodarki odpadami,

- Poprawa jakości powietrza atmosferycznego i ochrona przed hałasem komunikacyjnym,

- Ochrona ludności przed oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego,

- Zapobieganie poważnym awariom i zagrożeniom naturalnym środowiska oraz eliminacja i minimalizacja ich skutków w razie ich wystąpienia.

W zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody:

- Ochrona i rozwój walorów przyrodniczych,

- Ochrona obszarów i obiektów przyrodniczo cennych

W zakresie zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii:

- Oszczędne gospodarowanie zasobami wody,

- Rozpoznanie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W zakresie zadań systemowych:

- Rozwój edukacji ekologicznej,

- Wprowadzanie zarządzania środowiskowego.

2.2 Jakość wód i stosunki wodne

Cel strategiczny:

# Ochrona jakości i ilości wód oraz racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych

Tabela 1. Realizacja celów z zakresu „Jakość wód i stosunki wodne” w latach 2011-2012.

| Lp. | Cele średnioterminowe do roku 2015 | Cele krótkoterminowe do roku 2011 | Kierunek działań | Podjęte działania | Rok realizacji | Poniesione koszty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dążenie do relatywnego zmniejszenia zużycia wody w gospodarstwach domowych, przemyśle i rolnictwie | Dążenie do ograniczania wodochłonności sektora komunalnego (gospodarstwa domowe i podmioty publiczne) oraz produkcyjno - usługowego | 1. Optymalizacja zużycia wody do celów socjalno-bytowych i produkcyjnych (stymulacja do zmniejszania jej zużycia) | Wymiana wodomierzy. | 2011 2012 | 4 868,04 15 891,90 |
|  |  |  | 2. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy w zakresie ograniczania zużycia wody, poprzez edukację i informowanie. | Warsztaty w szkołach oraz zebrania sołeckie prowadzone na terenie Gminy. | Zadanie ciągłe. | 0 |
| 2 | Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Gozdowo w zakresie dostarczenia im odpowiedniej ilości i jakości wody pitnej | Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem ze źródeł punktowych, liniowych i obszarowych | 1. Ewidencja i eliminacja nieszczelnych zbiorników gromadzenia ścieków (szamb), kontrola zagospodarowania ścieków bytowo – gospodarczych na terenach nieskanalizowanych. Wzmożenie działań kontrolnych i egzekucyjnych | - | - | - |
|  |  |  | 2. Zabezpieczenie lub likwidacja nieczynnych ujęć wody | - | - | - |
|  |  |  | 3. Wprowadzenie do likwidacji śliskości dróg w okresie jesienno – zimowym środków o najmniejszej szkodliwości dla wód (jak najmniejsza zawartość soli) | Stosowanie minimalnej ilości soli w piasku używanym do likwidacji śliskości na drogach w trakcie zimy. | 2011-2012 | Brak danych |
|  |  |  | 4. Zapewnienie ochrony naturalnych zbiorników retencyjnych, takich jak tereny podmokłe, cieki wodne, zbiorniki wód powierzchniowych poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego | - | - | - |
| 3 | Przeciwdziałanie zanieczyszczaniu wód powierzchniowych i podziemnych ze źródeł komunalnych | Poprawa jakości wód powierzchniowych | 1. Współpraca ponadlokalna w celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych | - | - | - |
|  |  |  | 2. Ograniczenie, a docelowo likwidacja zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych | - | - | - |
|  |  |  | 3. Inwentaryzacja źródeł zanieczyszczeń dopływających do wód powierzchniowych na terenie całej zlewni – współpraca z powiatem i sąsiednimi gminami | - | - | - |
|  |  |  | 4. Wdrażanie koncepcji kanalizacji sanitarnej - budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej | - | - | - |
| 4 | Rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej ochrony środowiska, szczególnie w zakresie budowy sieci wodociągowej i systemu odprowadzania ścieków | Rozwój i poprawa gospodarki wodno – ściekowej | 1. Rozbudowa i modernizacja ujęć wody | - | - | - |
|  |  |  | 2. Modernizacja wyeksploatowanej i budowa nowej sieci wodociągowej z uwzględnieniem obecnych i przyszłych odbiorców wody | Odcinek wodociągu ul. Akacjowa w m. Gozdowo Odcinek sieci wodociągowej ul. Spokojna w m. Gozdowo Odcinek sieci wodociągowej ul. Strażacka w m. Gozdowo | 2011-2012 2011-2012 2012 | 44 875,00 11 100,00 16 900,00 |
|  |  |  | 3. Optymalizacja wykorzystania obecnych ujęć wody i stacji uzdatniania wody | - | - | - |
|  |  |  | 4. Rozwój i modernizacja gospodarki ściekowej gminy wraz z budową nowych odcinków kanalizacji sanitarnej zbiorczej | Odcinek kanalizacji ul. Akacjowa w m. Gozdowo Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Gozdowo – skrzyżowanie ul. Strażackiej i ul. Gozdawy | 2011-2012 2012 | 44 875,00 9 930,00 |
|  |  |  | 5. Wspieranie budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach o zabudowie ekstensywnej lub poza zasięgiem projektowanej sieci kanalizacyjnej | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Ostrowach. | 2012 | 13 000,00 |
|  |  |  | 6. Budowa systemu zbierania i unieszkodliwiania ścieków opadowych | - | - | - |

  - Powietrze

Cel strategiczny:

# Dążenie do poprawy jakości powietrza atmosferycznego

Tabela 2. Realizacja celów z zakresu „Powietrze” w latach 2011-2012

| Lp. | Cele średnioterminowe do roku 2015 | Cele krótkoterminowe do roku 2011 | Kierunek działań | Podjęte działania | Rok realizacji | Poniesione koszty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dążenie do ograniczania wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych | 1. Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej, zwłaszcza w obszarach gęstej zabudowy mieszkalnej (zadania ujęte także w programie działań dla sektora: Hałas) | - | - | - | - |
|  |  | 2. Rozwój i wspieranie transportu zbiorowego w celu zwiększenia jego udziału w całkowitych przewozach pasażerskich. | Porozumienie z Komunikacją Miejską w Płocku na uruchomienie linii podmiejskich Nr 6 i Nr 1. | 2011 2012 | 181 000,00zł 191 000,00zł |
|  |  | 3. Promowanie proekologicznych zachowań właścicieli samochodów (np. Dzień bez samochodu, korzystanie ze środków transportu publicznego, korzystanie kilku osób z jednego pojazdu) | - | - | - |
|  |  | 4. Tworzenie pasów zieleni izolacyjnej w sąsiedztwie głównych szlaków komunikacyjnych | - | - | - |
|  |  | 5. Utrzymywanie czystości nawierzchni dróg, szczególnie w okresach suchych | - | - | - |
|  |  | 6. Budowa ścieżek rowerowych, stanowiących alternatywę do transportu samochodowego | - | - | - |
| 2 | Dążenie do ograniczania emisji ze źródeł komunalnych, szczególnie niskiej emisji | 1. Zwiększenie udziału ekologicznych nośników ciepła i odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym gminy, poprzez pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii | - | - | - |
|  |  | 2. Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza i przedstawienie szkodliwego oddziaływania zanieczyszczeń pyłowych i gazowych dla zdrowia i kosztów społeczno-ekonomicznych spowodowanych zanieczyszczeniem atmosfery | Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza w trakcie zebrań sołeckich a także na warsztatach w szkołach. | Zadanie ciągle. | 0 0 |
|  |  | 3. Prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz minimalizacji zużycia energii oraz zmniejszenia strat ciepła m.in. poprzez termoizolację budynków mieszkalnych i publicznych, montowanie regulatorów ciepła, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, itp. | Remont budynku wioskowego w m. Rycharcice (wymiana okien i drzwi) Remont budynku wioskowego w m. Broniszewice (wymiana okien i drzwi) Remont budynku wioskowego w m. Rempin Remont budynku wioskowego w Cetlinie (remont dachu, rynn itp.) Remont budynku Ośrodka zdrowia w Lelicach Wymiana okien w budynku wioskowego w Bonisławiu Remont budynku wioskowego w m. Dzięgielewo Remont budynku wioskowego w m. Kurówko | 2011 2011 2011 2011-2012 2011-2012 2012 2012 2012 | 1 786,00 1 107,00 4 422,00 10 368,49 14 325,12 3382,50 10 200,00 27 153,23 |
|  |  | 4. Przechodzenie na paliwo ekologiczne, np. gazowe w indywidualnych systemach grzewczych (paleniska domowe, małe kotłownie) . | Zamiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w gospodarstwach indywidualnych. | Zadanie ciągłe. | Brak danych |
|  |  | 5. Zorganizowanie punktu informacji lub wydanie ulotek informacyjnych, gdzie zainteresowani mogliby uzyskać informacje, jakie należy spełnić warunki, aby uzyskać dofinansowanie lub kredyt na preferencyjnych warunkach np. z WFOŚiGW, Banku Ochrony Środowiska SA lub Banku Gospodarstwa Krajowego - na termorenowację budynków i modernizację kotłowni i palenisk domowych. | - | - | - |
|  |  | 6. Rozwój gazyfikacji gminy. | Podłączenie nowych budynków indywidualnych właścicieli do sieci gazowej. | Zadanie ciągłe. | Brak danych |

  - Hałas i wibracje

Cel strategiczny:

Zmniejszenie uciążliwości akustycznej

Tabela 3. Realizacja celów z zakresu „Hałas i wibracje” w latach 2011-2012

| Lp. | Cele średnioterminowe do roku 2015 | Cele krótkoterminowe do roku 2011 | Kierunek działań | Podjęte działania | Rok realizacji | Poniesione koszty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Niedopuszczenie do pogorszenia klimatu akustycznego na obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna | Prowadzenie polityki przestrzennej pozwalającej na zróżnicowanie lokalizacji obiektów w zależności od jego uciążliwości hałasowej | 1. Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów odnośnie standardów akustycznych dla poszczególnych terenów | - | - | - |
|  |  |  | 2. Właściwe kształtowanie linii zabudowy i brył powstających budynków w celu zminimalizowania wpływu hałasu drogowego | - | - | - |
| 2 | Ograniczanie poziomu hałasu na terenach, gdzie jego natężenie odczuwalne jest jako uciążliwe lub przekracza dopuszczalne normy, szczególnie na terenach gęstej zabudowy mieszkalnej | Ograniczenie narażenia ludności gminy na ponadnormatywny hałas | 1.Modernizacja nawierzchni dróg | Przebudowa dróg gminnych: Remont drogi gminnej w m. Bombalice na odc. 2 038mb Przebudowa drogi gminnej w m. Broniszewice na dł. 605mb Przebudowa drogi gminnej w m. Dzięgielowo na odc. 2 440mb, Białuty na odc. 330mb, Rempin na odc. 60mb. Przebudowa drogi gminnej w m. Golejewo na odc. 1 169mb Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzięgielewo – Kolczyn – Głuchowo na dł 2,5 km Przebudowa dróg powiatowych: Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Białuty na długości ok. 900 mb Prezbudow a drogi powiatowej w miejscowości Cetlin na długości ok. 900 mb Przebudowa drogi powiatowej relacji Węgrzynowo-Lisice na długośći ok. 900 mb Przebudowa drogi powiatowej relacji Lelice-Białuty (odcinek przez las) na długości ok. 600 mb Przebudowa dróg powiatowych relacji Piaski-Gozdowo oraz Gozdowo-Proboszczewice tj. ulicy Krystyna Gozdawy w miejscowości Gozdowo, I etap: od ul. Sosnowej do budynku Banku Spółdzielczego na długości ok. 600 mb, łącznie z zatoką autobusową na wysokości przystanku PKS i KM. Przebudowa chodnika w m. Gozdowo . | 2011 2011 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2012 2012 | 292 213,39 139 987,91 417 919,98 199 876,59 457 943,49 88 220,65 76 049,79 13 499,50 zł 52 518,33 140 130,41 |
|  |  |  | 2. Zwiększenie ilości izolacyjnych pasów zieleni w miejscach narażonych na ponadnormatywny hałas | - | - | - |
|  |  |  | 3. Stosowanie dźwiękochłonnych elewacji budynków | - | - | - |
|  |  |  | 4. Wymiana stolarki okiennej na okna o podwyższonym wskaźniku izolacyjności akustycznej właściwej (Rw>30dB) w budynkach narażonych na ponadnormatywny hałas | - | - | - |
|  |  |  | 5. Zintensyfikowanie działań ograniczających negatywny wpływ hałasu na mieszkańców poprzez: - poprawienie organizacji ruchu ułatwiającą płynność jazdy - właściwą organizację robót budowlanych - budowę nowych odcinków dróg i obwodnic - budowę ścieżek rowerowych | - | - | - |
|  |  |  | 6. Reagowanie na skargi mieszkańców gminy na ponadnormatywny hałas | - | - | - |

2.5 Promieniowanie elektromagnetyczne

Cel strategiczny:

# Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Tabela 4. Realizacja celów z zakresu „Promieniowanie elektromagnetyczne” w latach w latach 2011-2012

| Lp. | Cele średnioterminowe do roku 2015 | Cele krótkoterminowe do roku 2011 | Kierunek działań | Podjęte działania | Rok realizacji | Poniesione koszty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ochrona przed oddziaływaniem promieniowania | Kontrola poziomów promieniowania jonizującego i niejonizującego na terenie gminy | 1. Inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego na terenie gminy wraz ze stworzeniem bazy danych, w której umieszczane będą wyniki inwentaryzacji | - | - | - |
|  |  |  | 2. Egzekwowanie przez organy administracji pomiarów pól elektromagnetycznych, do których inwestorzy są zobowiązani na mocy ustawy POŚ po uruchomieniu urządzeń | - | - | - |
|  |  | Utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach | 1. Preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji nowych źródeł promieniowania elektromagnetycznego | - | - | - |
|  |  |  | 2. Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego aspektów związanych z zagrożeniem promieniowaniem elektromagnetycznym | - | - | - |
|  |  |  | 3. Restrykcyjne przestrzeganie przepisów prawa w zakresie rozwiązań technicznych i lokalizacji obiektów emitujących promieniowanie elektromagnetyczne szczególnie na obszarach zabudowań mieszkalnych oraz na terenach, na których znajdują się żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, itp. (wartość składowej elektrycznej elektromagnetycznego promieniowania nie może przekroczyć 1kV/m, natomiast poziom składowej magnetycznej – 80 A/m) | - | - | - |
|  |  |  | 4. Prowadzenie edukacji ogółu społeczeństwa dotyczącej sposobów minimalizacji zagrożeń wynikających z promieniowania elektromagnetycznego | - | - | - |

2.6 Poważne awarie i zagrożenia naturalne

Cel strategiczny:

# Zapobieganie poważnym awariom i zagrożeniom naturalnym oraz eliminacja i minimalizacja skutków w razie ich wystąpienia

Tabela 5. Realizacja celów  z zakresu „Poważne awarie i zagrożenia naturalne” w latach 2011-2012

| Lp. | Cele średnioterminowe do roku 2015 | Cele krótkoterminowe do roku 2011 | Kierunek działań | Podjęte działania | Rok realizacji | Poniesione koszty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minimalizacja ryzyka wystąpienia zagrożeń naturalnych lub katastrof | Zapobieganie zagrożeniom naturalnym i katastrofom | 1. Utrzymywanie w gotowości sprawnego systemu zapobiegawczo – interwencyjno – ratunkowego na wypadek wystąpienia klęski żywiołowej lub katastrofy | Zakup motopompy dla OSP Gozdowo Zakup motopompy dla OSP w Lelicach Modernizacja sprzętu jednostek OSP | 2012 2011 2011 2012 | 16 400,00 7 074,00 13 424,00 29 840,53 |
|  |  |  | 2. Wyznaczenie optymalnych (najbezpieczniejszych) tras dla przewozu substancji niebezpiecznych | - | - | - |
|  |  |  | 3. Uwzględnienie zasad bezpieczeństwa transportu substancji niebezpiecznych w projektach organizacji ruchu na drogach gminy | - | - | - |
|  |  |  | 4. Utrzymanie we właściwym stanie technicznym dróg, którymi przemieszczają się transporty substancji niebezpiecznych | - | - | - |
|  |  |  | 5. Odmulanie i renowacja koryt rzek i kanałów melioracyjnych | Odmulenie i profilowanie rowu melioracyjnego w m. Łysakowo-Bonisław. Wykonanie rowu przydrożnego przy drodze w Rękawczynie. Wykonanie rowu przydrożnego przy drodze wzdłuż ul. Leśnej. Wykonanie rowu odwadniającego przy targowisku gminnym. Wykonanie rowu przydrożnego przy drodze wzdłuż ul. K. Gozdawy do ul. Sosnowej. Wykonanie rowów odwadniających w m. Rempin. Odmulenie rowu na terenie Łysakowa. Konserwacja rzeki Wierzbicy . | 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2013 | 4 920,00 23 000,00 8 707,00 12 000,00 12 000,00 8 610,00 3 462,45 3 690,00 |
| 2 | Ochrona ludności gminy przed skutkami b klęsk żywiołowych i katastrof | Minimalizacja skutków sytuacji awaryjnych | 1. Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wymogów ochrony przeciwpowodziowej | - | - | - |
|  |  |  | 2. Modernizacja i doposażenie w sprzęt ratownictwa ekologicznego OSP | - | - | - |
|  |  | Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zasad postępowania i zapobiegania w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof | 1. Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców gminy o możliwości zapobiegania i postępowania w razie wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof | - | - | - |

2.7 Ochrona przyrody i krajobrazu

Cel strategiczny:

# Ochrona i rozwój walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy

Tabela 6. Realizacja celów  z zakresu „Ochrona przyrody i krajobrazu” w latach w latach 2011-2012

| Lp. | Cele średnioterminowe do roku 2015 | Cele krótkoterminowe do roku 2011 | Kierunek działań | Podjęte działania | Rok realizacji | Poniesione koszty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wzmocnienie istniejącego systemu przyrodniczego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej i możliwości rekreacji | Rozwój systemu zieleni osiedlowej, zapewnienie właściwej struktury i jakości terenów zieleni | 1. Aktualizacja ewidencji gruntów rolnych i nieużytków pod kątem możliwości ich zalesienia lub przeznaczenia na tereny rekreacyjne | - | - | - |
|  |  |  | 2. Zwiększanie terenów zieleni w gminie poprzez: - ustalanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i warunkach zabudowy terenów minimalnego wskaźnika powierzchni terenów zieleni w stosunku do powierzchni zabudowy wyższego, niż minimum określone przepisami szczegółowymi - zagospodarowanie zielenią terenów niewykorzystanych w obrębie istniejącej zabudowy | Zakup sadzonek drzew ozdobnych oraz roślin do dokonania nasadzeń przy stawie w m. Gozdowo. | 2012 | 833,00 |
|  |  |  | 3. Wprowadzanie stref zieleni izolacyjnej wokół obiektów uciążliwych środowiskowo i krajobrazowo | - | - | - |
| 2 | Ochrona obszarów i obiektów chronionych oraz przyrodniczo cennych | Poprawa stanu terenów zielonych poprzez użytkowanie zasobów leśnych i zieleni miejskiej w sposób zgodny z zasadami ochrony przyrody, bioróżnorodności i krajobrazu | 1. Ochrona terenów chronionych i przyrodniczo cennych przed niewłaściwym zainwestowaniem | - | - | - |
|  |  |  | 2. Konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic | - | - | - |
|  |  |  | 3. Budowa przejść dla zwierząt pod trasami komunikacyjnymi i przepławek dla zwierząt wodnych | - | - | - |
|  |  |  | 4. Konserwacja i rewaloryzacja zieleni na terenach gminy | Zakup sadzonek kwiatów do dekoracji skwerków i placów gminnych. Zakup środków do pielęgnacji roślin Zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie na terenie gminy oraz parków w Gozdowie i Lelicach Zakup mieszanki traw oraz sadzonek do dokonania nasadzeń na działkach gminnych. Zakup środków do pielęgnacji roślin. | 2011 2011 2011 2012 2012 | 1 982,40 125,69 3 564,00 5 933,52 403,03 |
|  |  |  | 5. Zwiększenie lesistości gminy | - | - | - |
| 3 | Podniesienie świadomości ekologicznej społeczności gminy odnośnie ochrony przyrody i zasobów przyrodniczych | 1. Rozwój szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących przyrodniczo. Promocja proekologicznych form turystyki i wypoczynku. Rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenach o walorach przyrodniczo – krajobrazowych i kulturowych. Promocja walorów przyrodniczych gminy. | Kształtowanie przestrzeni publicznej wsi Gozdowo, poprzez zagospodarowanie stawu i kablowe oświetlenie uliczne przy ul. K. Gozdawy oraz przebudowę i rozbudowę sceny koncertowej w parku zabytkowym | 2011 2012 | 210 387,68 229 511,68 |
|  |  | 2. Aktualizacja inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gminy. | - | - | - |
|  |  | 3. Prowadzenie ciągłej edukacji ekologicznej na temat form ochrony przyrody. | - | - | - |

2.8 Gleby

Cel strategiczny:

# Racjonalne wykorzystanie gleb i gruntów wraz z ich ochroną i rekultywacją

Tabela 7. Realizacja celów z zakresu „Gleby” w latach 2011-2012

| Lp. | Cele średnioterminowe do roku 2015 | Cele krótkoterminowe do roku 2011 | Kierunek działań | Podjęte działania | Rok realizacji | Poniesione koszty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zmniejszenie degradacji fizycznej gleb oraz gruntów | Uaktualnianie informacji o jakości oraz o zanieczyszczeniu gleb i gruntów | 1. Rekultywacja gleb i gruntów zdegradowanych, przeznaczanie gleb zdegradowanych do zalesiania lub rekreacji | - | - | - |
|  |  | Przywracanie gleb i gruntów do wymaganych standardów | 2. Realizacja powiatowego programu ochrony gleb i realizacja rekultywacji terenów zdegradowanych, po jego opracowaniu |  |  |  |
| 2 | Zagospodarowanie gleb w sposób adekwatny do ich klasy bonitacyjnej i zanieczyszczenia | - | - | - |
| 3 | Wzrost świadomości społeczeństwa, głównie osób uprawiających ziemię, w zakresie zasad jej ochrony | Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony gleb | 1. Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców dotyczących stanu zanieczyszczenia gleb i ich prawidłowego wykorzystania | - | - | - |

2.9 Ochrona zasobów kopalin i powierzchni terenu

Cel strategiczny

Efektywne wykorzystywanie eksploatowanych złóż, ochrona zasobów złóż nieeksploatowanych oraz rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.

Tabela 8. Realizacja celów z zakresu „Zasoby kopalin” w latach 2011-2012

| Lp. | Cele średnioterminowe do roku 2015 | Cele krótkoterminowe do roku 2011 | Podjęte działania | Rok realizacji | Poniesione koszty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko przy eksploatacji kopalin. | 1. Prowadzenie eksploatacji złóż zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym. | - | - | - |
|  |  | 2. Ochrona złóż nie eksploatowanych poprzez uwzględnienie ich w planach zagospodarowania przestrzennego | - | - | - |
|  |  | 3. Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin, szczególnie na terenach rolniczych o wysokiej bonitacji gleb i terenów leśnych | - | - | - |
|  |  | 4. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i niedopuszczanie do ich dalszej degradacji (np. w postaci niekontrolowanego składowania odpadów) | Tereny poeksploatacyjne poddawane są rekultywacji zgodnie z kierunkiem określanym w decyzji Starosty Sierpeckiego. Koszty rekultywacji ponosi przedsiębiorca prowadzący wydobycie surowca. Rekultywacja terenu byłej żwirowni w m. Lisice Folwark. | - 2011-2012 | - 20 000,00 |

2.10 Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii

2.10.1 Racjonalizacja użytkowania wody do celów produkcyjnych i konsumpcyjnych

Cel strategiczny:

# Zmniejszenie zużycia wody w sektorze komunalnym

Tabela 9. Realizacja celów z zakresu „Racjonalizacja użytkowania wody do celów produkcyjnych i konsumpcyjnych” w latach 2011-2012

| Lp. | Cele krótkoterminowe do roku 2011 | Podjęte działania | Rok realizacji | Poniesione koszty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zmniejszenie strat wody w systemach przesyłowych. | Stały monitoring. | Zadanie ciągłe | 0 |
| 2 | Wspieranie działań mających na celu zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwach domowych (modernizacja urządzeń, instalacja liczników wody). | - | - | - |
| 3 | Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych, zarówno dla mieszkańców gminy, jak i osób przyjezdnych w zakresie konieczności i możliwości oszczędzania wody | Działalność edukacyjna –informowanie mieszkańców na zebraniach wiejskich o sposobach oszczędzania zużycia wody. | Zadanie ciągłe 2011-2012 | 0 |
| 4 | Wprowadzenie wskaźników wodochłonności produkcji do Programu ochrony środowiska, po ich ogłoszeniu. | - | - | - |

2.10.2 Zmniejszenie zużycia energii

Cel strategiczny:

Dążenie do relatywnego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej

Tabela 10. Realizacja celów  z zakresu „Zmniejszenie zużycia energii” w latach 2011-2012

| Lp. | Cele krótkoterminowe do roku 2011 | Podjęte działania | Rok realizacji | Poniesione koszty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Relatywne zmniejszenie zużycia energii poprzez wprowadzanie energooszczędnych technologii i urządzeń w gospodarce komunalnej. | Wymiana i remonty oświetlenia ulicznego. | 2011 2012 | 62 000,00 45 200,00 |
| 2 | Zmniejszenie strat energii, zwłaszcza cieplnej, w obiektach mieszkalnych i usługowych poprzez poprawę parametrów energetycznych budynków, szczególnie nowobudowanych (termomodernizacja). | - | - | - |
| 3 | Racjonalizacja zużycia i oszczędzanie energii przez społeczeństwo gminy. | Wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Gozdowo na lata 2010-2025 | 2011 | 14 000,00 |
| 4 | Zwiększenie świadomości społeczeństwa gminy na temat możliwości i metod ograniczania zużycia energii. | Zwiększenie świadomości społeczeństwa gminy na temat możliwości i metod ograniczania zużycia energii na zebraniach wiejskich oraz na warsztatach szkołach. . | Zadanie ciągłe 2011-2012 | 0 |

2.10.3 Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Cel strategiczny:

# Zwiększenie wykorzystania energii z regionalnych źródeł odnawialnych

##### Tabela 11. Realizacja celów  z zakresu „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych” w latach 2011-2012.

| Lp. | Cele średnioterminowe do roku 2015 i cele krótkoterminowe do roku 2011 | Podjęte działania | Rok realizacji | Poniesione koszty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozpoznanie możliwości szerszego zastosowania oraz wprowadzenia metod wykorzystania energii odnawialnej na terenie gminy. | - | - | - |
| 2 | Działalność edukacyjno – informacyjna z zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i energii niekonwencjonalnej, w tym rozwiązań technologicznych, administracyjnych i finansowych. | Informowanie mieszkańców na zebraniach wiejskich. Zorganizowanie spotkania mieszkańców z przedstawicielami firmy zajmującej się montażem kolektorów słonecznych | Zadanie ciągłe. 2011 | 0 0 |

2.11 Edukacja ekologiczna

Priorytetem w zakresie edukacji ekologicznej jest wykształcenie świadomości ekologicznej u przeważającej części społeczeństwa gminy Gozdowo i przekonanie ludzi o konieczności myślenia i działania według zasad ekorozwoju. Jest to cel dalekosiężny, pewnie wykraczający poza horyzont 2015 roku, do którego można się zbliżać poprzez stopniowe podnoszenie świadomości ekologicznej coraz większej liczby ludzi na coraz wyższy poziom. Cel ten osiągnie się przez intensyfikację aktualnych działań w zakresie edukacji ekologicznej, eliminowanie działań mało efektywnych i poszerzenie sposobów edukowania o nowe formy, sprawdzone w warunkach krajowych.

Cel strategiczny:

Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa gminy, kształtowanie postaw proekologicznych jej mieszkańców oraz poczucia odpowiedzialności za jakość środowiska

Tabela 12. Realizacja zadań z zakresu „Edukacja ekologiczna” w latach 2011-2012

| Lp. | Cele średnioterminowe do roku 2015 | Podjęte działania | Rok realizacji | Poniesione koszty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dorosłej społeczności gminy. | Informowane społeczności lokalnej w trakcie zebrań sołeckich o sposobach właściwej gospodarki odpadami. | 2011-2012 | 0 |
| 2 | Kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań poszczególnych grup społeczeństwa gminy w odniesieniu do środowiska. | Coroczny udział Szkół w akcji Sprzątanie Świata. Prowadzenie akcji zbiórki makulatury w szkołach. Organizowanie okresowych zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i oświetleniowego, zużytych foli po sianokiszonkach a także zużytych opon. Unieszkodliwienie 65,3 Mg płyt eternitowych Pozyskanie dotacji z WFOŚ w Warszawie na odbiór i utylizację 143, 497 Mg płyt eternitowych z terenu gminy. Udział pracowników Urzędu Gminy w szkoleniach: Dyrektywa INSPIRE łącznie 4 dni – miejsce szkolenia Warszawa, udział 2 osób (szkolenie bezpłatne) Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wdrażania znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Prowadzenie akcji edukacyjnych w szkołach. | 2011-2012 2011-2012 2011 2011 2012 2011 2011 2012 Zadanie ciągłe | - 0 - 31 735,80 43 049,45 0 156,00 600 0 |

3. Ocena sposobu i źródeł finansowania zaplanowanych zadań i przedsięwzięć w latach 2011-2012 ujętych w gminnym Programie ochrony środowiska dla Gminy Gozdowo.

Ogółem szacunkowy koszt realizacji programu w latach 2011-2012 wynosi 3 308 821,05 zł. Strukturę szacunkowych kosztów realizacji zadań dla poszczególnych sektorów przedstawiono poniżej:

Tabela 13. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadań

| Sektor | 2007-2010 |
| --- | --- |
| Jakość wód i stosunki wodne | 160 439,94 |
| Powietrze atmosferyczne | 444 744,34 |
| Hałas | 1 891 859,54 |
| Promieniowanie elektromagnetyczne | 0 |
| Poważne awarie i zagrożenia naturalne | 143 127,98 |
| Przyroda i krajobraz | 451 908,00 |
| Gleby | 0 |
| Zasoby kopalin | 20 000,00 |
| Racjonalizacja zużycia wody | 0 |
| Zmniejszenie zużycia energii | 121 200,00 |
| Źródła odnawialne | 0 |
| Edukacja ekologiczna | 75 541,25 |
| Ogółem szacunkowy koszt : | 3 308 821,05 |

4. Ocena systemu monitoringu

Podstawą monitoringu realizacji programu jest sprawozdawczość oparta na wskaźnikach odzwierciedlających stan środowiska i presję na środowisko. W celu nadzoru nad realizacją opracowanego Programu, przyjęto wskaźniki, które będą pomocne w przedstawianiu stopnia realizacji założonych zadań. Analiza tych wskaźników będzie podstawą do korekty i weryfikacji przedsięwzięć planowanych w Programie ochrony środowiska.

Dobrymi miernikami wyznaczającymi stan środowiska i presji na środowisko są wskaźniki, których podstawowym zadaniem jest zobiektywizowanie oceny realizacji celów.

Według Polityki Ekologicznej Państwa do głównych mierników należy zaliczyć:

- stopień zmniejszenia różnicy (w%) między faktycznym zanieczyszczeniem środowiska (np. depozycją lub koncentracją poszczególnych zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie, glebie), a zanieczyszczeniem dopuszczalnym (lub ładunkiem krytycznym),

- ilość używanej energii, materiałów, wody oraz ilość wytwarzanych odpadów i emitowanych zanieczyszczeń w przeliczeniu na jednostkę dochodu narodowego lub wielkość produkcji (wyrażoną w jednostkach fizycznych lub wartością sprzedaną),

- stosunek uzyskiwanych efektów ekologicznych do ponoszonych nakładów (dla oceny programów i projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska),

Dodatkowo przy ocenie skuteczności realizacji według Polityki ekologicznej państwa dla Programu ochrony środowiska będą stosowane wskaźniki stanu środowiska i presji na środowisko:

- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód lądowych, poprawę jakości wód płynących, stojących i wód podziemnych, a szczególnie głównych zbiorników wód podziemnych, poprawę jakości wody do picia oraz spełnienie przez wszystkie te rodzaje wód wymagań jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej,

- poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (zwłaszcza zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia i zanieczyszczeń wywierających najbardziej niekorzystny wpływ na ekosystemy, a więc przede wszystkim metali ciężkich, trwałych zanieczyszczeń organicznych, substancji zakwaszających, pyłów i lotnych związków organicznych),

- zmniejszenie uciążliwości hałasu, przede wszystkim poziomu hałasu na granicy własności wokół obiektów przemysłowych, hałasu ulicznego oraz hałasu wzdłuż tras komunikacyjnych,

- zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów, rozszerzenie zakresu ich gospodarczego wykorzystania oraz ograniczenie zagrożeń dla środowiska ze strony odpadów niebezpiecznych,

- ograniczenie degradacji gleb, zmniejszenie powierzchni obszarów zdegradowanych na terenach poprzemysłowych, zwiększenie skali przywracania obszarów bezpośrednio lub pośrednio zdegradowanych przez działalność gospodarczą do stanu równowagi ekologicznej i powstrzymanie procesów degradacji zabytków kultury,

- wzrost lesistości, rozszerzenie renaturalizacji obszarów leśnych oraz wzrost zapasu i przyrost masy drzewnej, a także wzrost poziomu różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych i poprawa stanu zdrowotności lasów pod wpływem zanieczyszczeń powietrza, wody lub gleby,

- zahamowanie zaniku gatunków roślin i zwierząt oraz zaniku ich naturalnych siedlisk,

- zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie estetycznego krajobrazu zharmonizowanego z otaczającą przyrodą.

W celu oceny realizacji działań określonych w Programie ochrony środowiska wykorzystywany będzie system państwowego monitoringu prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzką i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, a także instytucje i placówki badawcze zajmujące się zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska. W wyniku przeprowadzonych pomiarów i oceny stanu środowiska dostarczone będą informacje w zakresie: czystości wód powierzchniowych i podziemnych, stanu powietrza atmosferycznego, hałasu i promieniowania elektromagnetycznego, gospodarki odpadami, powstałych awarii oraz przyrody ożywionej.

Tabela 14. Wskaźniki efektywności wdrażania programu w latach 2011-2012.

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | długość sieci wodociągowej w km | km | 169,3 | 169,5 |
| 2. | połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania | szt. | 1379 | 1400 |
| 3. | ludność korzystająca z sieci wodociągowej | osoba | 4866 | Brak danych |
| 4. | zużycie wody przez gospodarstwa domowe | dam3/rok | 304,8 | 292,5 |
| 5. | Długość czynnej sieci kanalizacyjnej | km | 32,7 | 33,0 |
| 6. | Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania | szt. | 516 | 523 |
| 7. | Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej | osoba | 2226 | Brak danych |
| 8. | Oczyszczalnie ścieków | szt. | 2 | 2 |
| 9. | Ścieki oczyszczane odprowadzane | dam3/rok | 72,0 | 58 |
| 10. | Ścieki oczyszczane | dam3/rok | 72,0 | 58 |
| 11. | Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie | osoba | 2760 | 2810 |
| 12. | Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu – BZT5 | kg/rok | 1335 | 1395 |
| 13. | Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu –azot ogólny | kg/rok | Brak danych | Brak danych |
| 14. | Zmieszane odpady komunalne zebrane z gospodarstw domowych | mg/rok | 327,81 | 410,5 |
| 15. | Długość czynnej sieci gazowej | km | 29,59 | Brak danych |
| 16. | Czynne połączenia do budynków mieszkalnych | szt. | 202 | Brak danych |
| 17. | Odbiorcy gazu | gosp. dom. | 106 | Brak danych |
| 18. | Ludność korzystająca z sieci gazowej | osoba | 391 | Brak danych |
| 19. | Obszary prawnie chronione | ha | 16,75 | 16,75 |
| 20. | Pomniki przyrody | szt. | 8 | 8 |
| 21. | Lesistość | % | 8 | 8 |
| 22. | Grunty nieleśne przeznaczone do zalesienia | ha | Brak danych | Brak danych |
| 23. | Zalesienia | ha | 0 | 0 |
| 24. | nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną | 3 308 821,05 zł. |

5. Podsumowanie i wnioski

Działania w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska prowadzone są na terenie Gminy Gozdowo od wielu lat. Podstawowym celem dla Gminy Gozdowo z zakresu ochrony środowiska jest realizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska.

Naczelną zasadą przyjętą w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Gozdowo jest zasada zrównoważonego rozwoju w celu umożliwienia lepszego zagospodarowania istniejącego potencjału gminy (zasobów środowiska, surowców naturalnych, infrastruktury, jak i ludzi oraz wiedzy).

Cele i działania proponowane w programie ochrony środowiska winny służyć do tworzenia warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa, które polegać będą w pierwszej kolejności na niepogarszaniu stanu środowiska przyrodniczego na danym terenie, a następnie na jego poprawie. Realizacja wytyczonych celów w programie winna powodować zrównoważony rozwój gospodarczy, polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego na terenie gminy.

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska stanowi ocenę postępów w jego realizacji, w oparciu o przyjęte cele i priorytety.

Przeprowadzając analizę ujętych w raporcie wskaźników w poszczególnych grupach elementów środowiska można wnioskować, iż Gmina zmierza we właściwym kierunku, podejmuje szereg działań prowadzących do stworzenie jak najkorzystniejszych warunków życia mieszkańcom gminy.