UMOWA Nr  …/2026

zawarta w dniu ………..2026r. pomiędzy:

Gminą Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo, NIP: 776-161-50-61, 
REGON: 611015951

reprezentowaną przez:

- Dariusza Kalkowskiego – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Lidii Siemiątkowskiej – Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej części umowy “Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………………………………………zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

o następującej treści:

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego strony zawierają umowę dla zadania pn.:

„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gozdowo – gospodarstwa rolne.”

§ 1

- Wykonawca wybrany na podstawie przepisu art. 2, ust. 1, pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku — Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1320ze zm.).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gozdowo – gospodarstwa rolne.”

- Szczegółowy zakres i warunki realizacji określono w pkt. 3 opisu przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym znak RBK.7011.7.2026r. z dnia 15.06.2026 roku, oraz ofercie Wykonawcy, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

- Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

§ 2

Termin realizacji umowy od dnia podpisania umowy do dnia 10.08.2026 roku.

§ 3

- Zamawiający uprawniony jest do bezpośredniej kontroli wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę i jego pracowników.

- Nieprawidłowości wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy dokumentowane będą przez Zamawiającego pisemnym protokołem.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowego wykonywania przedmiotu umowy, Zamawiający informuje Wykonawcę pisemnie o zakresie kontroli załączając jednocześnie odpis protokołu kontroli.

- Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem rozwiązania umowy z jego winy usunąć nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu umowy w terminie 24 godzin, od chwili otrzymania zawiadomienia o nieprawidłowym wykonywaniu umowy.

- Stwierdzenie przez Zamawiającego 1 (jednego) przypadku nie wykonywania przedmiotu umowy lub nieprawidłowego wykonywania przedmiotu umowy uprawnia Zamawiającego do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- poinformowanie osób, od których odbierane będą materiały zawierające azbest minimum 5 dni robocze przed planowanym odbiorem,

- terminowe i zgodne z opisem wykonywanie przedmiotu umowy,

- wykonywanie robót zgodnie z obowiązującym przepisami,

- informowanie Zamawiającego o wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy,

- stosowanie się do poleceń Zamawiającego związanych z przedmiotem umowy,

- prowadzenie dokumentacji realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- przekazanie wykazu lokalizacji z których należy odebrać wyroby zawierające azbest,

- potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy,

- terminowe realizowanie płatności.

- Przed podpisaniem niniejszej umowy, Zamawiający będzie żądał przedstawienia umowy regulującej zakres powierzonych prac podwykonawcy.

- Żadna umowa na podwykonawstwo nie może tworzyć relacji zobowiązaniowych pomiędzy podwykonawcami a Zamawiającym, nie zwalnia też Wykonawcy z żadnych zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 4

- Strony ustalają wynagrodzenie w kwocie:

Cena jednostkowa za 1 Mg płyt azbestowo - cementowych:

netto: ……………. złotych (słownie……………… 00/100)

brutto: …………….złotych (słownie: ……………….złotych  00/100)

- Szacunkowa ilość płyt azbestowo cementowych jakie Zamawiający przekaże Wykonawcy wynosi ok. 121,94 Mg.

- Rozliczenie usługi nastąpi w oparciu o faktyczną ilość Mg wynikającą z kart przekazania odpadów na składowisko.

- Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy, związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

§ 5

- Wynagrodzenie umowne Zamawiający zapłaci Wykonawcy na podstawie faktury końcowej w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze.

- Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru końcowego usługi potwierdzonego protokołem podpisanym przez obie strony.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia konta Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę na adres: Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo, NIP: 776-161-50-61.

§ 6

- Do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego zostaje wyznaczona Weronika Maruszewska  tel. 24 364 48 35.

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest: ………………………….

§ 7

- Wykonawca zapłaci kary umowne:

- za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

- Zamawiający zapłaci kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci

Wykonawcy karę umowną w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

§ 8

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie wywiązywał się z postanowień niniejszej umowy.

§ 9

- Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych i innych przepisów szczegółowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy właścicielowi nieruchomości oraz osobom trzecim.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec osób trzecich powstałych w związku z wykonywaniem zakresu niniejszej umowy.

§ 10

Integralną częścią umowy jest:

- zapytanie ofertowe znak RBK.7011.7.2026 z dnia 15.06.2026r.

- oferta Wykonawcy.

- umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                           Wykonawca:

…………………………………….                                          ………………………………………