### Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

| Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r poz. 1320) | Przebudowa istniejącego placu zabaw przy Klubiku Dziecięcym „Kubusiowy Raj w Lelicach” |
| --- | --- |
| Zamawiający: | GMINA GOZDOWO ul. Krystyna Gozdawy 19 09-213 Gozdowo, powiat sierpecki tel./fax: (0-24) 276-21-12 |
| Imię, Nazwisko albo Nazwa Wykonawcy (REGON i NIP) |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Adres email Wykonawcy |  |
| Wykonawca jest: | miko, małym, średnim, dużym przedsiębiorcą *niepotrzebne skreślić |
| Termin wykonania zamówienia | do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy |
| Termin związania ofertą | 30 dni |
| Cena | Ogólna całkowita cena ryczałtowa oferowana przez Wykonawcę w zł: |
| całkowita netto /bez podatku VAT/ (cyfrowo) |  |
| całkowita netto /bez podatku VAT/ (słownie) |  |
| podatek VAT (cyfrowo) |  |
| podatek VAT (słownie) |  |
| całkowita brutto /z podatkiem VAT/(cyfrowo) |  |
| całkowita brutto /z podatkiem VAT/(słownie) |  |
| Okres gwarancji | …... m-cy min. 12 m-cy, max. 24 m-cy |
| Termin płatności faktury | 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego faktury |

- Podana wyżej cena obejmuje wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania zadania będącego przedmiotem zamówienia. Ryzyko poniesienia jakichkolwiek dodatkowych kosztów niewymienionych w formularzu ofertowym, a mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, obciąża nas i uwzględniliśmy je w proponowanej cenie.

- Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu.

- Wadium w wysokości 1 000,00 zł zostało złożone w formie:………………………………………...................................

- Oświadczamy, iż zaoferowane przez nas roboty / usługi / dostawy są zgodne z wymogami opisanymi 
w SWZ oraz będą realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, nie wnosimy zastrzeżeń co do jej treści, oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Informujemy, że:

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*

- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
w odniesieniu do następujących towarów lub usług*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...

(nazwa, rodzaj towaru, usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego)

o wartości bez podatku wynoszącej ………………………… zł netto*.

(w przypadku gdy Wykonawca nie dokona żadnego skreślenia w niniejszym punkcie Zamawiający uzna, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego)

- Oświadczamy, że zawarte w SWZ projektowane postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zamówienie zrealizujemy (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

sami

wspólnie z:

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

- Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawców ubiegających się wspólnie lub konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający ofertę wspólną):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..…….……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..…

- Przedmiot zamówienia objęty Umową zamierzamy wykonać samodzielnie* – przy udziale podwykonawców* (*niepotrzebne skreślić)

Wypełnić poniższą tabelę w przypadku zatrudnienia podwykonawców.

| Lp. | Zakres części zamówienia, którą Wykonawca powierzy podwykonawcom |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwy (firm) podwykonawców |

W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców informujemy, że odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną.

- Ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym upoważniony będzie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

tel. ………………………………………………. email: …………………………………………………………………………………………

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ..........................................................................................................................

- ..........................................................................................................................

- .........................................................................................................................

- Oświadczam, że wypełniłam/em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny na dzień otwarcia ofert.

*  niepotrzebne skreślić

** jeżeli w dniu składania oferty nazwa podwykonawcy jest znana

| KOSZTORYS Przebudowa istniejącego placu zabaw przy Klubiku Dziecięcym „Kubusiowy Raj w Lelicach” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa robót | Ilość | J.m. | Cena brutto |
| 1. | Prace demontażowe |  |  |  |
| 1.1 | Demontaż istniejących ławek | 2,00 | szt. |  |
| 1.2 | Demontaż piaskownicy | 1,00 | kpl. |  |
| 1.3 | Demontaż huśtawki | 2,00 | szt. |  |
| 2 | Prace ziemne |  |  |  |
| 2.1 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 50 cm | 101,10 | m3 |  |
| 2.2 | Usunięcie istniejącego asfaltu | 7,22 | m3 |  |
| 2.3 | Warstwa odsączająca z piasku gr. 30 cm pod placem zabaw | 58,50 | m3 |  |
| 2.4 | Warstwa nośna z kruszywa łamanego dolomitowego gr. 15 cm pod placem zabaw | 29,25 | m3 |  |
| 2.5 | Warstwa wyrównawcza z kruszywa kamiennego frakcji 0-0,5 mm, gr. 5 cm pod placem zabaw | 9,75 | m3 |  |
| 2.6 | Zagęszczenie warstw | 97,50 | m3 |  |
| 2.7 | Wywóz ziemi i usuniętego asfaltu | 108,32 | m3 |  |
| 3 | Fundamenty pod urządzenia placu zabaw |  |  |  |
| 3.1 | Ławy fundamentowe beton C20/25 żelbetowe | 3,96 | m3 |  |
| 3.2 | Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentu | 316,80 | kg |  |
| 4 | Nawierzchnia bezpieczna |  |  |  |
| 4.1 | Montaż nawierzchni bezpiecznej składającej się z warstwy amortyzującej SBBR grubości 5 cm | 195,00 | m2 |  |
| 4.2 | Montaż wierzchni elastycznej EPDM o grubości 10 mm | 195,00 | m2 |  |
| 4.3 | Montaż obrzeża trawnikowego 100x30x8 cm na ławie | 56,00 | m |  |
| 5 | Chodnik |  |  |  |
| 5.1 | Podsypka cementowo – piaskowa gr. 10 cm – cena materiału | 0,90 | m3 |  |
| 5.2 | Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm na podsypce | 9,00 | m2 |  |
| 5.3 | Montaż obrzeża trawnikowego 100x30x8 cm na ławie | 13,10 | m |  |
| 5.4 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm pod chodnikiem | 1,35 | m3 |  |
| 5.5 | Zagęszczenie warstw | 1,35 | m3 |  |
| 6 | Elementy małej architektury |  |  |  |
| 6.1 | Tablica z regulaminem placu zabaw | 1,00 | szt. |  |
| 6.2 | Ławka | 1,00 | szt. |  |
| 6.3 | Kosz na śmieci | 1,00 | szt. |  |
| 6.4 | Zestaw integracyjny | 1,00 | szt. |  |
| 6.5 | Stelaż do huśtawki podwójnej | 1,00 | szt. |  |
| 6.6 | Zawiesie z siedziskiem huśtawkowym gumowym typu koszyk | 1,00 | szt. |  |
| 6.7 | Zawiesie z siedziskiem huśtawkowym gumowym prostym | 1,00 | szt. |  |
| 6.8 | Tablica do zabaw piaskiem | 1,00 | szt. |  |
| 6.9 | Tablica koło zębate | 1,00 | szt. |  |
| 7 | Obsługa techniczna budowy |  |  |  |
| 7.1 | Obsługa geodezyjna | 1,00 | kpl. |  |
| 7.2 | Obsługa kierownika robót | 1,00 | kpl. |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………………………………………………….

Imię, nazwisko osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu

………………………………………………………………………..

Kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty