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ZARZĄDZENIE NR 53/2026
WÓJTA GMINY GOZDOWO
z dnia 30.07.2026 roku
w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów 
Projektu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2026 r. poz. 662 ze zm.) oraz § 13 ust. 1 umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1315/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 
Wójt Gminy Gozdowo zarządza, co następuje:
§ 1
Wprowadza się procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu nr FERC.02.02-CS.01-001/23, realizowanego w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Informatykowi.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Gozdowo
   Dariusz Kalkowski




Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 53/2026
Procedura monitorowania i utrzymania efektów projektu grantowego
„Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego przez Gminę Gozdowo
Niniejsza procedura została opracowana w związku z przystąpieniem Gminy Gozdowo do realizacji projektu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1315/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 realizowanego w ramach projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
1. Celem przedmiotowej procedury jest monitorowanie utrzymania efektów projektu tj. utrzymanie nabytych środków trwałych i usług w ramach projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu.
2. Projekt obejmuje Urząd Gminy w Gozdowie oraz jednostki podległe, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdowie, Szkoła Podstawowa w Lelicach, Szkoła Podstawowa w Gozdowie, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie. 
3. Projekt zakłada kompleksowe podniesienie poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gozdowie oraz w jednostkach podległych. Działania obejmują zarówno obszar organizacyjny jak i techniczny, zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) oraz dobrymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa informacji.
W ramach projektu przewidziano dwukrotne przeprowadzenie ankiety dojrzałości cyberbezpieczeństwa, wykonanie audytów zgodności z KRI w oparciu o SZBI, realizację testów penetracyjnych oraz socjotechnicznych, aktualizację i wdrożenie dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji (PBI), a także prowadzenie projektu oraz doradztwo w zakresie jego realizacji i rozliczenia.
Dodatkowo zaplanowano wzmocnienie infrastruktury technicznej, w tym wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność systemów IT, ciągłość działania oraz ochronę danych, takich jak oprogramowanie bezpieczeństwa, systemy zasilania awaryjnego oraz zabezpieczenia sprzętowe.
4. Zakupione środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne będą użytkowane przez Gminę Gozdowo wraz z jednostkami objętymi projektem, zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego, w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz podnoszenie zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.
5. W związku z realizacją projektu Urząd Gminy w Gozdowie przeprowadza postępowania zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2021–2027, a także z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
6. Urząd Gminy w Gozdowie ponosi odpowiedzialność materialną za zakupione w ramach projektu środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w szczególności za:
· UPS typ 1, typ 2, typ 3
· UTM (Unified Threat Management), 
· Serwer Typ 1, typ 2
· Switch zarządzalny, 
· Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury informatycznej, 
· Access Point zarządzany,
· Network Attached Storage NAS,
· Agregat prądotwórczy.
7. Gmina Gozdowo jest odpowiedzialna za utrzymanie, konserwację oraz prawidłowe użytkowanie sprzętu i oprogramowania zakupionego w ramach projektu. Sprawność oraz okres obowiązywania zakupionych usług i dostaw są monitorowane przez osoby wyznaczone do realizacji projektu.
8. Grantobiorca dokonuje pomiaru wartości wskaźników osiągniętych w wyniku realizacji projektu i informuje Operatora o wszelkich zagrożeniach lub nieprawidłowościach.
9. Dane na potrzeby monitoringu będą zbierane raz w roku, w I kwartale, począwszy od 
2027r., przez okres dwóch lat od zakończenia projektu.
10.Monitoring prowadzony będzie z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych w odniesieniu do wskaźników określonych we wniosku aplikacyjnym.
11.W okresie utrzymania efektów projektu Gmina Gozdowo zobowiązana jest do przekazywania na żądanie Operatora, Instytucji Zarządzającej lub innych podmiotów uprawnionych wszelkich wymaganych informacji i dokumentów oraz udziału w wywiadach, ankietach i badaniach ewaluacyjnych dotyczących projektu.


Zał. nr 1 do Procedury monitorowania utrzymania efektów
Utrzymanie efektów i trwałości projektu 
	Lp.
	Nazwa wskaźnika
	Jednostka 
	Wartość docelowa wg wniosku o dofinansowanie
	Rok osiągnięcia 
	Stan obecny 
(utrzymane 
/zmodyfikowane

	1
	Liczba systemów służących zwiększeniu 
poziomu bezpieczeństwa 
informacji 
	Szt. 
	
	
	

	2
	Liczba JST wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa 
	Szt.
	
	
	

	3
	Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach JST

	Szt. 
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